

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 14.02.2022 г. | N 199 |

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья 2022 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2022 года, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК) администрации МО «Володарский район» в следующем составе:

-Мухамбетов Р.Т. – и.о. зам. главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, председатель комиссии;

-Курмангалиев Х.Б. – и.о.заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике, заместитель председателя комиссии;

-Хусанкова Т.Ш. - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-Нагметов Е.К. – и.о.начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район»;

-Назарова М.Б. - заместитель начальника финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район»;

-Хуадонов А.С. - начальник ОМВД РФ по Володарскому району (по согласованию);

-Нургалиев А.А. - начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области, (по согласованию);

-Мажитов И.А. – и.о.начальника отдела земельных и имущественных отношений, жилищной политики администрации МО «Володарский район»;

-Ливинсон И.А. - главный врач ГБУЗ АО "Володарская РБ" (по согласованию);

-Фарутдинова С.Х. - начальник ТО ТУ «Роспотребнадзор по Астраханской области» в Красноярском и Володарском районе (по согласованию);

-Коиспаева О.Г. - начальник Володарских электрических сетей ПАО «Россети» - «Астраханьэнерго» (по согласованию);

-Чеховский А.В. – генеральный директор ООО «Харабалинское ДРСП» (по согласованию);

-Афанасьев Н.В. – зам. начальника Астраханского межрайонного отдела ФГБУ «Главрыбвод» (по согласованию);

-Мухамбеталиев М.А. - руководитель МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район»;

-Такаев У.В. – глава администрации МО «Поселок Володарский»;

-Шалекешов Х.З. - председатель совета Володарского райрыбпо (по согласованию);

-Чурзин Б.Ф. - госинспектор службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (по согласованию).

Все указания ЧПК являются обязательными для исполнения.

2.Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2022 года.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности выполнять необходимые мероприятия по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенных коллективов, техники, территории. 4.Районной чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) (Мухамбетов Р.Т.) совместно с главами муниципальных образований района:

4.1.Осуществить необходимые противопаводковые мероприятия по каждому населенному пункту, проводить их как за счет собственных средств и материалов пользователей (владельцев), так и за счет других источников финансирования.

4.2.Взять под особый контроль режим эксплуатации паромных переправ, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций. Принять необходимые меры по выявлению нарушений и их устранению.

4.3.Провести инвентаризацию водооградительных валов и дамб обвалования, закрепить их за организациями, хозяйствами, возложив на них ответственность за техническое состояние и сохранность.

4.4.Зарезервировать грунтовые карьеры для проведения противопаводковых мероприятий.

4.5.Создать на местах мобильные отряды из числа нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.6.Совместно с руководителями предприятий, организаций и хозяйств независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности создать на местах необходимый резерв строительных материалов, топлива, инвентаря для проведения берегоукрепительных, инженерно-технических мероприятий.

4.7.Обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период пропуска весеннего половодья и оперативное решение вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

6.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов И.Ю.) разместить настоящее постановление на сайте администрации МО «Володарский район».

7.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Мухамбетова Р.Т.

Глава администрации Х.Г. Исмуханов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 14.02.2022 г. № 199

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Приложе ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов района) | 01.02. - 28.03.2022 | Главы муниципальных образований района, районная ЧПК, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, руководители организаций |  |
| 2. | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 10.03.2022 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 3. | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ. Определение подрядчиков и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 15.03.2022 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 4. | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления и защиты от волнобоя | 15.03.2022 | Главы муниципальных образований района, ГИМС, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 5. | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 10.03.2022 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, |  |
| 6. | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и  подтопления | 25.03. 2022 | Главы муниципальных образований района, руководители предприятий и хозяйств, ЧПК района |  |
| 7. | Провести подготовительные мероприятия и обеспечить работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | 10.03.2022 и в период половодья | ГБУЗ АО «ВРБ» |  |
| 8. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи всем организациям, учреждениям, предприятиям и населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. Охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений и возможных проявлений терроризма | в предпаводковый и паводковый периоды | ОМВД России по Володарскому району |  |
| 9. | Обеспечение устойчивой телефонной связи ЧПК с муниципальными образованиями и населенными пунктами района. | В течении всего периода половодья | МЦТЭТ г.Ахтубинск ПАО «Ростелеком» |  |
| 10. | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче­смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 15.03.2022 | Главы муниципальных, образований района, руководители здравоохранения, торговли, предприятий и хозяйств, ЧПК района |  |
| 11. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и устойчивого снабжения населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения | 14.04.2022 | Главы муниципальных образований района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, МКУ «УЖКХ» района, руководители предприятий и организаций |  |
| 12. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 15.03-28.04.2022 | Главы муниципальных  образований района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, ЧПК района |  |
| 13. | Обеспечить бесперебойную работу паромных переправ | в период половодья | ООО «Харабалинское ДРСП», главы муниципальных  образований |  |
| 14. | Обеспечить санитарно- эпидемиологический и экологический контроль на территории района в период прохождения весеннего половодья | в период половодья | ТОУ «Роспотребнадзор», служба природопользования и охраны окружающей среды, |  |
| 15. | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | в предпаводковый период | Главы муниципальных образований района, ЧПК района |  |
| 16. | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковый период | Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности района, главы муниципальных образований района |  |
| 17. | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК администрации МО "Володарский район" | Отдел по делам ГО и ЧС и МР района, главы муниципальных образований района |  |
| 18. | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК администрации МО "Володарский район" | ЧПК района, главы муниципальных образований района |  |
| 19. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) администрации МО "Володарский район" | Районная эвакуационная комиссия, главы муниципальных образований района |  |
| 20. | Подготовка и представление в ЧПК при Правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в  тридцатидневный срок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Отдел по делам ГО и ЧС и МР района |  |
| 21. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | Главы муниципальных образований района, ЧПК района |  |
| 22. | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 01.03.2022 | Районная эвакокомиссия, главы муниципальных образований района |  |
| 23. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил судовождения на водотоках района в период весеннего половодья, к лицам, допустившим нарушение установленного режима, принимать административное меры | в период половодья | ГИМС по Володарскому району |  |
| 24. | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды. Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки. | 18.03.2022 | МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район» |  |
| 25. | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 24.03. 2022 | МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район», руководители предприятий и хозяйств |  |
| 26. | Оказать всестороннюю помощь садоводческим обществам, расположенным на подведомственной территории и находящимися в зонах возможного подтопления и т.д. | постоянно | Управление сельского, рыбного хозяйства и » перерабатывающей промышленности района, ЧПК района |  |
| 27. | Обеспечить ЧПК прогнозами уровня воды и метеосведений для информации руководителей, сельскохозяйственных, транспортных, жилищно- коммунальных предприятий, населения | постоянно | МКУ «ЕДДС МО «Володарский район» |  |
| 28. | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района |  |

Верно: