**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 26.02.2014 г. | N 349 |

Об утверждении Дорожной карты по приведению

Объектов размещения ТБО в соответствие

с санитарно-эпидемиологическими

и экологическими требованиями на территории

МО «Володарский район» Астраханской области

Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 29.03.2011 г. № Пp-781 в целях решения задач, направленных на формирование комплексного управления отходами, а также задач, обозначенных в проекте Федеральной целевой программы «Экологическая безопасность России (на 2012-2020 гг.)», во исполнение комплексной целевой программы «Создание Комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Дорожную карту по приведению объектов размещения ТБО в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями (Приложение № 1).

2.Главам муниципальных образований Володарского района Астраханской области обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.

3.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на сайте администрации МО «Володарский район». 4.Главному редактору МАУ «Редакция газеты Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете.

5.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 26.02.2014 г. № 349

Дорожная карта

По приведению объектов размещения ТБО в соответствие с санитарно – эпидемиологическими и экологическими требованиями на территории МО «Володарский район» Астраханской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование требования Стандарта | | | | Ответственный за  исполнение мероприятия |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1.1 | Ликвидация  несанкционированных  свалок |  | 1.02.14 | 01.12.14 | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.2. | Разработка схем санитарной очистки территорий | Схемы санитарной очистки территорий | 01.02.14 | 01.06.14 | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.3 | Организация мест размещения контейнеров для сбора ТБО |  |  |  | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.4 | Ограждение объектов размещения ТБО |  | 01.02.14 | 01.06.14 | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.5 | Очистка прилегающих к объекту размещения ТБО территорий |  | 01.02.14 | 01.06.14 | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.6 | Рекультивация территорий объектов размещения ТБО |  | 01.02.14 | 01.06.14 | Муниципальные образования Володарского района |
| 1.7 | Мероприятия по мониторингу исполнения плана по муниципальным образованиям | Заключение о мониторинге | 01.02.14 | 01.06.14 | Комитет земельных отношений, архитектуры и  обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» |
| 1.8 | Формирование нормативно-правовой базы привлечения инвестиционных средств для организации утилизации и переработки отходов |  |  |  | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» |

Верно: