

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 24.02.2021 г. | N 160-р |

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья 2021 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2021 года, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК) администрации МО «Володарский район» в следующем составе:

-Мухамбетов Р.Т. – и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, начальник управления сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО «Володарский район», председатель комиссии;

-Прошунина Т.С. – и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике, заместитель председателя комиссии;

-Хусанкова Т.Ш. - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

-Нагметов Е.К. – и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район»;

-Назарова М.Б. - заместитель начальника финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район»;

-Гронь Д.А. - начальник ОМВД РФ по Володарскому району (по согласованию);

-Таналиев И.Г. - начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области (по согласованию);

-Мажитов И.А. – и.о. начальника отдела земельных и имущественных отношений, жилищной политики администрации МО «Володарский район»;

-Ливинсон И.А. - главный врач ГБУЗ АО "Володарская РБ" (по согласованию);

-Фарутдинова С.Х. - начальник ТО ТУ «Роспотребнадзор по Астраханской области» в Красноярском и Володарском районе (по согласованию);

-Коиспаева О.Г. - начальник Володарских электрических сетей ПАО «Россети» - «Астраханьэнерго» (по согласованию);

-Чеховский А.В. – генеральный директор ООО «Харабалинское ДРСП» (по согласованию);

-Афанасьев Н.В. – заместитель начальника Астраханского межрайонного отдела ФГБУ «Главрыбвод» (по согласованию);

-Суюнчалиев Т.Г. - руководитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Володарский район»;

-Такаев У.В. – И.о. главы администрации МО «Поселок Володарский»;

-Шалекешов Х.З. - председатель совета Володарского райрыбпо (по согласованию);

-Чурзин Б.Ф. - госинспектор службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (по согласованию).

Все указания ЧПК являются обязательными для исполнения.

2.Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2021 года.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности выполнять необходимые мероприятия по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенных коллективов, техники, территории. 4.Районной чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) (Мухамбетов) совместно с главами муниципальных образований района:

4.1.Осуществить необходимые противопаводковые мероприятия по каждому населенному пункту, проводить их как за счет собственных средств и материалов пользователей (владельцев), так и за счет других источников финансирования.

4.2.Взять под особый контроль режим эксплуатации паромных переправ, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций. Принять необходимые меры по выявлению нарушений и их устранению.

4.3.Провести инвентаризацию водооградительных валов и дамб обвалования, закрепить их за организациями, хозяйствами, возложив на них ответственность за техническое состояние и сохранность.

4.4.Зарезервировать грунтовые карьеры для проведения противопаводковых мероприятий.

4.5.Создать на местах мобильные отряды из числа нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.6. Совместно с руководителями предприятий, организаций и хозяйств независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности создать на местах необходимый резерв строительных материалов, топлива, инвентаря для проведения берегоукрепительных, инженерно-технических мероприятий.

4.7.Обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период пропуска весеннего половодья и оперативное решение вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Заря Каспия».

6.Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Володарский район» от 02.03.2020 г. № 142-р «О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья 2020 года».

7.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) разместить настоящее распоряжение на сайте администрации МО «Володарский район».

8.Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Р.Т. Мухамбетова.

Глава администрации

МО «Володарский район» Х.Г. Исмуханов

Приложение №1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 24.02.2021 г. № 160-р

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Приложе ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов района) | 01.03. - 28.03.2021 | Главы муниципальных образований района, районная ЧПК, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, руководители организаций |  |
| 2. | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 10.03.2021 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 3. | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ. Определение подрядчиков и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 15.03.2021 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 4. | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления и защиты от волнобоя | 15.03.2021 | Главы муниципальных образований района, ГИМС, отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 5. | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 10.03.2021 | Главы муниципальных образований района, ЧПК района, |  |
| 6. | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и  подтопления | 25.03. 2021 | Главы муниципальных образований района, руководители предприятий и хозяйств, ЧПК района |  |
| 7. | Провести подготовительные мероприятия и обеспечить работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | 10.03.2021 и в период половодья | ГБУЗ АО «ВРБ» |  |
| 8. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи всем организациям, учреждениям, предприятиям и населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. Охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений и возможных проявлений терроризма | в предпаводковый и паводковый периоды | ОМВД России по Володарскому району |  |
| 9. | Обеспечение устойчивой телефонной связи ЧПК с муниципальными образованиями и населенными пунктами района. | В течении всего периода половодья | МЦТЭТ г.Ахтубинск ПАО «Ростелеком» |  |
| 10. | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче­смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 15.03.2021 | Главы муниципальных, образований района, руководители здравоохранения, торговли, предприятий и хозяйств, ЧПК района |  |
| 11. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и устойчивого снабжения населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения | 14.04.2021 | Главы муниципальных образований района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, МКУ «УЖКХ» района, руководители предприятий и организаций |  |
| 12. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 15.03-28.04.2021 | Главы муниципальных  образований района, отдел земельных, имущественных отношений и жилищной политики района, ЧПК района |  |
| 13. | Обеспечить бесперебойную работу паромных переправ | в период половодья | ООО «Харабалинское ДРСП», главы муниципальных  образований |  |
| 14. | Обеспечить санитарно- эпидемиологический и экологический контроль на территории района в период прохождения весеннего половодья | в период половодья | ТОУ «Роспотребнадзор», служба природопользования и охраны окружающей среды, |  |
| 15. | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | в предпаводковый период | Главы муниципальных образований района, ЧПК района |  |
| 16. | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковый период | Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности района, главы муниципальных образований района |  |
| 17. | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК администрации МО "Володарский район" | Отдел по делам ГО и ЧС и МР района, главы муниципальных образований района |  |
| 18. | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК администрации МО "Володарский район" | ЧПК района, главы муниципальных образований района |  |
| 19. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) администрации МО "Володарский район" | Районная эвакуационная комиссия, главы муниципальных образований района |  |
| 20. | Подготовка и представление в ЧПК при Правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в  тридцатидневный срок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Отдел по делам ГО и ЧС и МР района |  |
| 21. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | Главы муниципальных образований района, ЧПК района |  |
| 22. | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 01.03.2021 | Районная эвакокомиссия, главы муниципальных образований района |  |
| 23. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил судовождения на водотоках района в период весеннего половодья, к лицам, допустившим нарушение установленного режима, принимать административное меры | в период половодья | ГИМС по Володарскому району |  |
| 24. | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды. Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки. | 20.03.2021 | МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район» |  |
| 25. | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 24.03. 2021 | МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район», руководители предприятий и хозяйств |  |
| 26. | Оказать всестороннюю помощь садоводческим обществам, расположенным на подведомственной территории и находящимися в зонах возможного подтопления и т.д. | постоянно | Управление сельского, рыбного хозяйства и » перерабатывающей промышленности района, ЧПК района |  |
| 27. | Обеспечить ЧПК прогнозами уровня воды и метеосведений для информации руководителей, сельскохозяйственных, транспортных, жилищно- коммунальных предприятий, населения | постоянно | ЕДДС МКУ «УЖКХ» МО «Володарский район» |  |
| 28. | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района |  |

Верно: