**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 06.02.2015 г. | N 203 |

О мероприятиях по обеспечению работ,

связанных с безаварийным пропуском

весеннего половодья 2015 года

 В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2015 года, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК) администрации МО «Володарский район» в следующем составе:

 - Магзанов С.И. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе, председатель комиссии;

 - Афанасьева Т.А. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике, заместитель председателя комиссии;

 - Рамазанова Р.З. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» - председатель комитета земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

- Нагметов Е.К. – начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», заместитель председателя комиссии;

 - Бегежанова А.С. – инспектор отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МО «Володарский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

 - Дюсембаева А.К. – начальник финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район»;

 - Айталиев А.К. –Врио начальника ОМВД РФ по Володарскому району (по согласованию);

 - Кузнецов С.Л. – начальник ФГКУ «3- отряд ФПС» по Астраханской области (по согласованию);

 - Ливинсон И.А. – главный врач ГБУЗ АО "Володарская РБ" (по согласованию);

 - Беккулова А.М. – начальник Володарского РУС ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

 - Денисенко Ю.И. – начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском и Красноярском районе (по согласованию);

 - Семенихин М.Ю. – начальник Володарского РЭС филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" (по согласованию);

 - Бузычкин И.С. – директор ГП АО «Володарское» (по согласованию);

 - Умбетов М.А. – заведующий сектором по обеспечению деятельности администрации МО «Володарский район»;

 -Афанасьев Н.В.– начальник Володарского отдела ФГБУ «Севкаспрыбвод» (по согласованию);

 - Бисембаев Б.Т. – начальник аварийно – восстановительной службы Володарского группового водопровода ГП АО «Астраханские водопроводы» (по согласованию);

 - Фомин Ю.Г. – глава администрации МО «Поселок Володарский» (по согласованию);

 - Шалекешов Х.З. – председатель совета Володарского райрыбпо (по согласованию);

 - Чурзин Б.Ф. – госинспектор службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области (по согласованию).

Все указания ЧПК являются обязательными для исполнения.

2. Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего половодья 2015 года (Приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности выполнять необходимые мероприятия по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенных коллективов, техники, территории.

4. Районной чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) (Магзанов С.И.) совместно с глава муниципальных образований района:

 4.1. Осуществить необходимые противопаводковые мероприятия по каждому населенному пункту, проводить их как за счет собственных средств и материалов пользователей (владельцев), так и за счет других источников финансирования.

 4.2.Взять под особый контроль режим эксплуатации паромных переправ, газонефтепродуктов, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций. Принять необходимые меры по выявлению нарушений и их устранению.

 4.3.Провести инвентаризацию водооградительных валов и дамб обвалования, закрепить их за организациями, хозяйствами, возложив на них ответственность за техническое состояние и сохранность.

 4.4.Зарезервировать грунтовые карьеры для проведения противопаводковых мероприятий.

 4.5. Создать на местах мобильные отряды из числа нештатных аварийно-спасательных формирований для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

 4.6. Совместно с руководителями предприятий, организаций и хозяйств независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности создать на местах необходимый резерв строительных материалов, топлива, инвентаря для проведения берегоукрепительных, инженерно-технических мероприятий.

 4.7. Обеспечить своевременную организацию и выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от затопления и подтопления в период пропуска весеннего половодья и оперативное решение вопросов, возникающих при чрезвычайных ситуациях.

5. Главному редактору МАУ «Заря Каспия» (Шарова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

6.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на сайте администрации МО «Володарский район».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район по оперативной работе Магзанова С.И.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 06.02.2015 г. № 203

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья 2015 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов района) | 06.02. -13.02.2015 | Главы муниципальных образований, районная ЧПК, комитет земельных отношений , архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района, руководители организаций |
| 2. | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 16.03.2015 | ЧПК района, комитет земельных отношений , архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, главы МО района |
| 3. | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ. Определение подрядчиков и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 18.03.2015 | ЧПК района, комитет земельных отношений , архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе, главы МО района |
| 4. | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления и защиты от волнобоя | 16.03.2015 | Главы муниципальных образований района, ГИМС, отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |
| 5. | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 11.03. 2015 | ЧПК района, главы муниципальных образований района |
| 6. | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружений, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и подтопления | 25.03. 2015 | ЧПК района, главы муниципальных образований района, руководители предприятий и хозяйств |
| 7. | Организовать и обеспечить нормальную работу медучреждений по обслуживанию населения в зоне воздействия весеннего половодья и обеспечение готовности медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | 21.04. 2015 | ГБУЗ АО «Володарская РБ» |
| 8. | Обеспечение правопорядка в период возникновения ЧС, оказание необходимой помощи всем организациям, учреждениям, предприятиям и населению в случае возникновения стихийного бедствия во время весеннего половодья. Охрана водооградительных валов от несанкционированных разрушений и возможных проявлений терроризма | в предпаводковый и паводковый периоды | ОМВД России по Володарскому району |
| 9. | Обеспечение устойчивой телефонной связи ЧПК с муниципальными образованиями и населенными пунктами района. | 01.04 – 19.06.2015 | Володарский РУС ОАО «Ростелеком» |
| 10. | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 17.03.2015 | ЧПК района, главы муниципальных образований района, руководители здравоохранения, торговли, предприятий и хозяйств |
| 11. | Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и устойчивого снабжения населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения | 15.04.2015 | Комитет земельных отношений , архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района, Володарский групповой водопровод ГП АО "Астраханские водопроводы, главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций |
| 12. | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 17.03 – 15.04.2015 | ЧПК района, главы муниципальных образований района, комитет земельных отношений , архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района |
| 13. | Обеспечить бесперебойную работу паромных переправ | в период половодья | ГП АО «Володарское», главы муниципальных образований |
| 14. | Обеспечить санитарно-эпидемиологический и экологический контроль на территории района в период прохождения весеннего половодья | в период половодья | ТО ТУ «Роспотребнадзор», служба природопользования и охраны окружающей среды |
| 15. | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | в предпаводковый период | ЧПК района, главы муниципальных образований района |
| 16. | Определение перечня первоочередных мероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковый период | Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности района, главы муниципальных образований района |
| 17. | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе района, главы муниципальных образований района |
| 18. | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК при администрации МО "Володарский район" | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе района, главы муниципальных образований района |
| 19. | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) администрации МО "Володарский район" | Районная эвакуационная комиссия, главы муниципальных образований района |
| 20. | Подготовка и представление в ЧПК при правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в тридцатидневныйсрок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе района |
| 21. | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района, главы муниципальных образований района |
|  22. | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 15.04. 2015 | Районная эвакокомиссия главы муниципальных образований района |
| 23. | Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил судовождения на водотоках района в период весеннего половодья, к лицам, допустившим нарушение установленного режима, принимать административное меры | в период половодья | ГИМС по Володарскому району |
| 24. | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды.Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки. | 24.04. 2015 | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района |
| 25. | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 25.03. 2015 | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности района, руководители предприятий и хозяйств |
| 26. | Оказать всестороннюю помощь садоводческим обществам, расположенным на подведомственной территории и находящимися в зонах возможного подтопления и т.д. | постоянно | Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности района, ЧПК района |
| 27. | Обеспечить ЧПК прогнозами уровня воды в водоисточниках и метеосведения для информации руководителей, сельскохозяйственных, транспортных, жилищно-коммунальных предприятий, население | постоянно | Гидрометеоролог Володарского гидропоста |
| 28. | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | ЧПК района |

Верно: