**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 14.08.2014 г. | N 1488 |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Благоустройство парка «Аллея Славы»

в честь воинов володарцев, погибших в

боевых конфликтах на территории Республики

Афганистан и Чеченской Республики» на 2014-2015 годы»

В целях увековечивания памяти воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики, а так же в целях благоустройства территории парка находящегося перед зданием районной центральной библиотеки, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=4D7D769BA0B62993DBBC27DAAB91C05097877E5ED4962D388FAC9DEE6E20162E072AF11B8C1B887F850442tAyBH) «Благоустройство парка «Аллея Славы» в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы» (Приложения №№ 1, 2).

2.Финансово - экономическому управлению администрации МО «Володарский район»:

2.1.Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» включить муниципальную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=4D7D769BA0B62993DBBC27DAAB91C05097877E5ED4962D388FAC9DEE6E20162E072AF11B8C1B887F850442tAyBH) «Благоустройство парка «Аллея Славы» в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы» в перечень муниципальных целевых программ.

2.2.Отделу планирования бюджетных расходов финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» в течение всего периода реализации Программы осуществлять ее финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Володарского района.

3.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить данную программу на сайте администрации МО «Володарский район».

4. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать постановление в районной газете.

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности администрации МО «Володарский район» Рамазанову Р.З.

Глава администрации Б.Г.Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 14.08.2014 г. № 1488

Муниципальная целевая программа «Благоустройство парка «Аллея Славы» в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы»

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Благоустройство парка «Аллея Славы» в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Благоустройство парка «Аллея Славы» в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик- координатор Программы | Администрация МО «Володарский район» |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО «Володарский район» |
| Основной разработчик  Программы | Администрация МО «Володарский район» |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Володарский район» |
| Цель Программы | увековечивание памяти воинов володарцев погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики, а так же благоустройство территории парка находящегося перед зданием районной центральной библиотеки. |
| Сроки и этапы реализацииПрограммы | 2014 - 2015 годы; |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования за 2014-2015 гг. составит 880000 рублей, в т.ч. из бюджета МО «Володарский район»-360000 рублей, из внебюджетных  источников - 520000 рублей |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализации программы | Создание благоустроенного парка для отдыха населения Володарского района и увековечивания памяти воинов володарцев погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики. |

2. Общие положения

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоустроенного парка «Аллея Славы» для отдыха населения Володарского района и увековечивания памяти воинов володарцев погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики:

3. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

В современных условиях развития поселков, населенных пунктов очень мало уделяется внимания созданию парков и скверов, которые направлены на возобновление и улучшение качеств окружающей среды, уменьшение негативных последствий хозяйственной деятельности. В развитом поселке эта проблема формулируется как формирование в черте поселка или в пригородной местности рекреационных зон, что в свою очередь является важным фактором создания благоприятных условий для жизни людей, восстановления трудоспособности, поддержания здоровья и жизненных сил

человека.

Реализация этих мер направлена на формирование комфортной среды и предусматривает реконструкцию и создание новых площадей зеленых насаждений, ремонт объектов озеленения, а так же увековечивание памяти погибшим воинам.

4. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является увековечивание памяти воинов володарцев погибших в боевых конфликтах на территории Республики Афганистан и Чеченской Республики, а так же благоустройство территории парка находящегося перед зданием районной центральной библиотеки.

5. Сроки действия Программы

Реализация Программы планируется с 2014 по 2015 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Володарского района с использованием внебюджетных источников финансирования.

Реализации Программы предполагается привлечение внебюджетных источников (спонсорской помощи) в объеме 520000 рублей для строительных работ, направленных на благоустройство парка и бюджета муниципального образования «Володарский район». Предполагаемый объем финансирования в этот период составит 880000 руб., в том числе:

средства бюджета муниципального образования «Володарский район» -360000 руб.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | |
| Всего | 2014 | 2015 |
| Всего | 880 | 360 | 520 |
| в т.ч. по  источникам: |  |  |  |
| Бюджет  МО «Володарский район» | 360 | 360 | 0 |
| Внебюджетные источники | 520 | 0 | 520 |

7. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Основным разработчиком Программы является администрация МО «Володарский район», которая осуществляет методологическое и организационное взаимодействие между участниками Программы.

Государственным заказчиком, отвечающим за текущее управление реализацией Программы, является администрация МО «Володарский район», которая:

- создает условия для реализации программных мероприятий;

- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, исключая дублирование их действий;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации Программы;

- представляет ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме в финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район»;

- проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий;

- организует размещение на официальном сайте МО «Володарский район» в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы.

Исполнители основных мероприятий Программы – финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район», комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечение жизнедеятельности МО «Володарский район» несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий и рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет государственный заказчик.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район».

Верно:

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 14.08.2014 г. № 1488

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство парка «Аллея Славы»

в честь воинов володарцев, погибших в боевых конфликтах на территории Республики

Афганистан и Чеченской Республики на 2014-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятие | Ед. измерения | Количество | Стоимость, руб. | Срок исполнения | Источник финансирования |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 10 | 360000 | 2014 г. | Бюджет МО «Володарский район» |
| 2 | Разбивка участка | 100 м2 | 10 |  |  |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью, 58 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1 |  |  |
| 4 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 19,4 |  |  |
| 5 | Плитки, площадью до 0,1 м 2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 30 мм | м2 | 194 |  |  |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 1,88 | 520000 | 2015 г. | Внебюджетные источники |
| 7 | Камни бортовые из горных пород, марка: 1 ГП (или эквивалент | п.м. | 188 |  |  |
| 8 | Скамья парковая СК-3 (или эквивалент), размеры 2000 х 330 х 440 мм | шт. | 12 |  |  |
| 9 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 (или эквивалент) наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 13 |  |  |
| 10 | Уличные фонари на солнечных батареях | шт. | 12 |  |  |

Верно: