АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 29.08.2013 г. | N 648-р |
| --- | --- |

Об утверждении дорожной карты

по оформлению бюджета МО «Володарский район»

с 2014 года на основе программного принципа

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а также совершенствования программно-целевого метода управления:

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по формированию бюджета МО «Володарский район» с 2014 года на основе программного принципа (Приложение № 1).

2.Органам местного самоуправления и структурным подразделениям администрации МО «Володарский район» обеспечить исполнение мероприятий в сроки, установленные дорожной картой.

3.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

4.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «3аря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по финансовой

политике и бюджетной дисциплине Бояркину О.В.

Глава администрации 							Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 29.08.2013 г. № 648-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА МО «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН» С 2014 ГОДА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРИНЦИПА

| N | Наименование мероприятий | Документы | Государственный орган, куда предоставляется документ | Сроки подго- товки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные этапы формирования доходной части бюджета муниципального образования «Володарский район» |
| 1. | Формирование собственных налоговых доходов бюджета на основании данных, предоставляемых МРИ ФНС России №1 по Астраханской области и Министерством финансов Астраханской области | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | 20 сентября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | Расчет неналоговых доходов бюджета МО «Володарский район» | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | 20 сентября 2013 года | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» и органы местного самоуправления |
| 3. | Определение межбюджетных трансфертов | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | 20 октября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4. | Формирование доходной части бюджета | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | до 1 октября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| II. Основные этапы формирования целевых программ Володарского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |
| 1. | Разработка проектов постановлений администрации МО «Володарский район» "Об утверждении Порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых программ на территории муниципального образования «Володарский район» и их утверждений. | постановление администрации МО «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» | август 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | Об утверждении разработки плана формирования Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Володарский район» до 2020 года» | Письмо | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | 20 сентября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3 . | Формирование реестра целевых программ муниципального образования «Володарский район», планируемых к реализации в 2014 - 2016 годах с необходимым объемом финансирования | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | 25 Сентября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4 . | Определение общего объема расходов бюджета МО «Володарский район» на реализацию целевых программ Володарского района по годам | письмо в органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 1 октября 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 5. | Предоставление органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации МО «Володарский район» проектов целевых программ, планируемых к утверждению на согласование | проекты целевых программ | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 5 октября 2013 года | Органы местного самоуправления и Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 6. | Утверждение целевых программ муниципального образования «Володарский район», планируемых к реализации в 2014 - 2016 годах, в том числе приведение действующих программ в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации | постановление администрации МО «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» | До 10 октября 2013 года | органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 7. | Утверждение реестра целевых программ с присвоением кода бюджетной классификации | аналитическая таблица | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | до 15 октября | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 8. | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Володарский район», касающиеся формирования проекта бюджета муниципального образования «Володарский район» на очередной финансовый год и на плановый период в рамках целевых программ муниципального образования «Володарский район» | нормативные правовые акты муниципального образования «Володарский район» |  | До 30 декабря 2013 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |

Верно: