**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 07.09.2015 г. | N 1356 |

Об организации и выполнении

мероприятий по построению,

внедрению и эксплуатации на

территории МО «Володарский район»

Астраханской области аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее — АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года, администрация МО "Володарский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории МО «Володарский район» Астраханской области (далее —План) (приложение № 1).

2.Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» администрацию МО «Володарский район».

3.Предложить руководителям территориальных органов федеральный органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом (приложение № 1).

4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Магзанова С.И.

И.о. главы администрации О.В. Бояркина

Приложение №1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 07.09.2015 г. № 1356

План

построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,

на территории муниципального образования «Володарский район»

| № п/п | Мероприятия | Срок  реализации | | Ответственные  исполнители | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап (август 2015 г.) | | | | | | |
|  | Издание постановления (распоряжения) главы МО «Володарский район» о построении (развитии) АПК БГ на территории муниципального образования «Володарский район» и создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в муниципальном образовании, назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | август  2015 г. | органы местного самоуправления | | 1.Постановление (распоряжение) главы субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления  2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) | |
|  | Корректировка и разработка муниципальных нормативных правовых документов | август 2015г. | Орган местного самоуправления | | НПА построения АПК «Безопасный город» | |
|  | Утверждение предложений по выделению средств на мероприятия по реализации Концепции в муниципальном образовании «Володарский район» | август  2015 г. | Рабочая группа | |  |
| Второй этап (сентябрь 2015 г. – декабрь 2015 г.) | | | | |  |
|  | Разработка и утверждение целевой архитектуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», включая сопряжение с существующими информационными системами | сентябрь-октябрь 2015 г. | Рабочая группа | |  |
|  | Формирование предложений по общему регламенту взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, необходимых для эффективной реализации Концепции на МО «Володарский район» | сентябрь-октябрь  2015 г. | Рабочая группа | |  |
|  | Разработка программы создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на весь период реализации Концепции на территории МО «Володарский район» | сентябрь-октябрь 2015 г. | Рабочая группа | |  |
|  | Разработка технических заданий для реализации проектов всех сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в МО «Володарский район» в соответствии с Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», одобренными на заседании Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 23 декабря 2014 г. | октябрь – ноябрь  2015 г. | Рабочая группа | |  |
|  | Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на текущий год для МО «Володарский район», на основании целевых значения данных критериев и показателей оценки эффективности использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», установленных для Астраханской области МЧС России | сентябрь  2015 г. | Рабочая группа | |  |
| Третий этап (январь 2016 г. – декабрь 2017 г.) | | | | | |
|  | Представление в Службу по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования | ежеквартально | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС-112 МО «Володарский район» для функционирования АПК «Безопасный город» | июль-сентябрь  2016 | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории органа местного самоуправления | ежеквартально | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Комплексные испытания создаваемых на территории МО «Володарский район» в соответствии с настоящим планом систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | август  2016 г. | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Представление в Службу по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области результатов испытаний опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в «Володарский район» Астраханской области | по мере ввода опытных участков | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Проведение обучения персонала аппаратно-системного комплекса «Безопасный город» | после комплексных испытаний | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Информирование населения МО «Володарский район» о вводе аппаратно-системного комплекса «Безопасный город» | После ввода АПК | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Оценка фактических значений критериев и показателей оценки эффективности использования системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в МО «Володарский район» за прошедший год | 1 квартал ежегодно | ЕДДС Володарского района | |  |
|  | Формирование целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в МО «Володарский район» на текущий год на основании целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в МО «Володарский район» | 1 квартал ежегодно | ЕДДС Володарского района | |  |

Верно: