**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 31.08.2016г. | N 278 |

О внесении изменений в постановление администрации

МО «Володарский район» от 18.05.2016 г. № 129

«Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Астраханской области,

на 2014 - 2043 годы", на 2017 - 2018 годы

в муниципальном образовании "Володарский район"»

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.08.2016 г. № 270-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 27.11.2013 г. № 484-П», администрация МО "Володарский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В названии постановления администрации МО «Володарский район» от 18.05.2016 г. № 129 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", на 2017 - 2018 годы в муниципальном образовании "Володарский район"» вместо слов: «на 2017-2018 годы» читать: «на 2015-2017 годы» далее по тексту.

2.В пункте 1 постановления администрации МО «Володарский район» от 18.05.2016 г. № 129 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", на 2017 - 2018 годы в муниципальном образовании "Володарский район"» вместо слов: «на 2017-2018 годы» читать: «на 2015-2017 годы» далее по тексту.

3.Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Володарский район» от 18.05.2016 г. № 129 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", на 2017 - 2018 годы в муниципальном образовании "Володарский район"» утвердить в новой редакции.

4.Отделу земельных и имущественных отношений, жилищной политики администрации МО «Володарский район» в течение 10 рабочих дней со дня подписания направить настоящее постановление на бумажном и электронном носителях в министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

5.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

6.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете.

7.Настоящее постановление является неотъемлемой частью постановления администрации МО «Володарский район» от 18.05.2016 г. № 129 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 - 2043 годы", на 2017 - 2018 годы в муниципальном образовании "Володарский район"».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе С.И. Магзанова.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 31.08.2016 г. № 278

Краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств федерального бюджета[[1]](#footnote-1) | за счет средств бюджета Астраханской области | за счет средств муниципальных образований Астраханской области | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы» на 2015-2017 годы на территории МО «Володарский район»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| Муниципальное образование «Володарский район» |
| 0 |
| 2016 год |
| Муниципальное образование «Володарский район» |
| 0 |
| 2017 год |
| Муниципальное образование «Володарский район» |
| 1 | п. Володарский, ул. Мичурина, 2 | 1969 | не проводился | каменные кирпичные | **2**2**2222** | 2 | 402,20 | 353,80 | 353,80 | 24 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений, ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 1 456 222 | 0 | 0 | 0 | 1 456 222 | 31.12.2017 |  |
| 2 | п. Володарский, ул. Победы, 6 | 1972 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 671,40 | 598,40 | 598,40 | 48 | ремонт системы водоснабжения, ремонт крыши, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, | 3 213 720 | 0 | 0 | 0 | 3 213 720 | 31.12.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |
| 3 | п. Володарский, ул. Мичурина, 12 | 1972 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 919,60 | 840,84 | 840,84 | 63 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 721 360 | 0 | 0 | 0 | 4 721 360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2017 |
| 4 | п. Володарский, ул. Комсомольс-кая, 1 | 1985 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 6920,60 | 5010,60 | 5010,60 | 270 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 504 427 | 0 | 0 | 0 | 4 504 427 |  |  |
| 5 | п. Володарский, ул. Свердлова, 33 | 1973 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 897 | 836,28 | 836,28 | 43 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2 575 478 | 0 | 0 | 0 | 2 575 478 | 31.12.2017 |
| 6 | п. Володарский, ул. Спортивная, 3 | 1975 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 827,70 | 754,70 | 754,70 | 54 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 013 820 | 0 | 0 | 0 | 4 013 820 | 31.12.2017 |
| 7 | п. Володарский, ул. Мичурина, 8 | 1977 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 4 | 2778,00 | 2492,00 | 2492,00 | 174 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 6 714 122 | 0 | 0 | 0 | 6 714 122 | 31.12.2017 |
| 8 | п. Володарский, ул. Свердлова, 37 | 1975 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 971,5 | 889,9 | 889,90 | 67 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 431 651 | 0 | 0 | 0 | 4 431 651 | 31.12.2017 |
| 9 | п. Володарский, ул. Садовая, 20 | 1986 | не проводился | каменные кирпичные | 5 | 8 | 6039,40 | 4118,20 | 4118,20 | 284 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, подвальных помещений,ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 8 631 494 | 0 | 0 | 0 | 8 631 494 | 31.12.2017 |
| 10 | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14 |  1968 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 679,20 | 627,70 | 397,30 | 45 | ремонт системы водоснабженияремонт системы водоотведенияремонт крыширемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном домеремонт фасадаремонт системы теплоснабженияремонт системы электроснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2 122 743 | 0 | 0 | 0 | 2 122 743 | 31.12.2017 |
| 11 | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1971 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1100,50 | 1018,00 | 671,00 | 72 | ремонт системы водоснабженияремонт системы водоотведенияремонт крыширемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном домеремонт фасадаремонт системы теплоснабженияремонт системы электроснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2 039 809 | 0 | 0 | 0 | 2 039 809 | 31.12.2017 |
| 12 | п.Володарский, ул.Фрунзе,24 | 1974 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 1035,76 | 905,30 | 573,20 | 66 | ремонт системы водоснабженияремонт системы водоотведенияремонт крыширемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном домеремонт фасадаремонт системы теплоснабженияремонт системы электроснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 543 477 | 0 | 0 | 0 | 4 543 477 | 31.12.2017 |
| 13 | п.Володарский, ул.Свердлова, 35 | 1976 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 967,40 | 885,20 | 568,30 | 68 | ремонт системы водоснабженияремонт системы водоотведенияремонт крыширемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном домеремонт фасадаремонт системы теплоснабженияремонт системы электроснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 4 461 651 | 0 | 0 | 0 | 4 461 651 | 31.12.2017 |
| 14 | с. Козлово, ул. Школьная, 1 | 1983 | не проводился | железобетонные панельные | 2 | 4 | 1650,7 | 896,1 | 896,10 | 58 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, разработка проектной документации | 3 317 233 | 0 | 0 | 0 | 3 317 233 | 31.12.2017 |
| 15 | с. Козлово, ул. Школьная, 2 | 1983 | не проводился | железобетонные панельные | 2 | 4 | 1669,8 | 878,5 | 878,50 | 52 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, системы электроснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды, разработка проектной документации | 3 369 488 | 0 | 0 | 0 | 3 369 488 | 31.12.2017 |
| 16 | с. Марфино, ул. Гагарина, 1 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 319,8 | 297,6 | 297,60 | 13 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 323 411 | 0 | 0 | 0 | 1 323 411 | 31.12.2017 |
| 17 | с. Марфино, ул. Гагарина, 2 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 316,6 | 294,4 | 294,40 | 23 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 323 410 | 0 | 0 | 0 | 1 323 410 | 31.12.2017 |
| 18 | с. Марфино, ул. Гагарина, 3 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 330 | 307,8 | 307,8 | 16 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 325 490 | 0 | 0 | 0 | 1 325 490 | 31.12.2017 |
| 19 | с. Марфино, ул. Гагарина, 4 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 332,1 | 309,9 | 309,9 | 30 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 325 828 | 0 | 0 | 0 | 1 325 828 | 31.12.2017 |
| 20 | с. Марфино, ул. Гагарина,6 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 329,7 | 307,5 | 307,50 | 14 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 321 690 | 0 | 0 | 0 | 1 321 690 | 31.12.2017 |
| 21 | с. Марфино, ул. Гагарина, 7 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 331,2 | 309,0 | 309,0 | 14 | ремонт системы водоснабжения (ХСВ), водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1 321 690 | 0 | 0 | 0 | 1 321 690 | 31.12.2017 |
| 22 | с.Зеленга, ул. Советская, 95 | 1962 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 3 | 462,30 | 442,30 | 442,30 | 20 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды,установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасадаремонт фундамента, разработка проектной документации | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 31.12.2017 |
| 23 | с.Зеленга, ул. Советская, 101 | 1961 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 327,60 | 317,60 | 317,60 | 23 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды,установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасадаремонт фундамента, разработка проектной документации | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 31.12.2017 |
| 24 | с.Зеленга, ул. Клубная, 89 | 1960 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 1 | 444,80 | 424,80 | 424,80 | 21 | ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды,установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасадаремонт фундамента, разработка проектной документации | 2110000 | 0 | 0 | 0 | 2110000 | 31.12.2017 |
| 25 | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1966 | не проводился | каменные кирпичные | 2 | 2 | 404,91 | 372,91 | 372,91 | 39 | ремонт системы водоснабжения (ХВС), водоотведения, ремонт крыши, фасадафундамента , ремонт системы электроснабженияустановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 1692000 | 0 | 0 | 0 | 1692000 | 31.12.2017 |
| Итого по МО "Володарский район" запланировано в 2017 году 25 МКД | х | х | х | х | х | 31129,77 | 24489,33 | 23262,93 | 1601 | х | 75560214 | 0 | 0 | 0 | 75560214 | х |

 Верно:

1. [↑](#footnote-ref-1)