**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 10.12.2014 г. | N 2181 |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан, проживающих

на территории Володарского района

Астраханской области, из аварийного

жилого фонда на 2015 год

за счет средств фонда содействия реформирования

жилищно-коммунального хозяйства»

В целях реализации №185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015 год за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (прилагается).
2. Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район» (Дюсембаева):

2.1. Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» внести в реестр муниципальных целевых программ муниципальную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2015 год, за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.2. Отделу планирования бюджетных расходов финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» предусмотреть в районном бюджете на 2015 год денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной программы

3. Разработчику Программы в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ведомства ежеквартально в срок до 20 числа, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным годом направлять отчет в отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ администрации МО «Володарский район».

4. Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить программу на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5. МАУ «Редакция газеты Заря Каспия» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

6. Постановление администрации МО «Володарский район» от 05.06.2014 года № 1043 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2014 – 2017 годы за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» считать утратившим силу.

 7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

Глава администрации Б. Г. Миндиев

Приложение№1

к постановлению главы администрации МО

 «Володарский район»

от 10.12.2014 г. № 2181

**Паспорт**

 **Муниципальной целевой программы**

**Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района**

**Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015 год**

**за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **Программы** | - | Муниципальная целевая программа«Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015 год за счет средств фонда содействия реформированияжилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа) |
| **Основаниедля разработки** **Программы** | - | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| **Муниципальный заказчик - координатор****Программы** | - | Администрация муниципального образования «Володарский район»  |
| **Разработчик** **Программы** | - | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» |
| **Исполнители****Программы** | - | Администрация муниципального образования «Володарский район»  |
| **Цели Программы** | --- | переселение граждан из аварийного жилищного фонда;создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| **Задачи** **Программы** | ---- | разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| **Сроки реализации****Программы** | - | 2015 год  |
| **Объемыи источники** **финансирования Программы** | - | общий объем финансирования Программы составит **189 291 523,5 руб.,** в том числе:финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – **131 095 655 руб.;**средства бюджета Астраханской области – **29 097 934,21**руб.;средства бюджета МО «Володарский район» – **29 097 934,33** |
| **Ожидаемые** **конечные** **результаты** **реализации** **Программы** | - | обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Астраханской области и бюджета муниципальных образований – 7 349,7 кв. м. аварийного жилищного фонда с отселением 499 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |

1. Содержание проблемы,

на решение которой направлена программа

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2015 год за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» необходима для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Жилищный фонд муниципального образования «Володарский район», ставший в настоящее время аварийным, создавался в 1950-1970 г.г., наибольшую часть аварийного фонда составляет малоэтажное 1-2-х этажное жилье.

По данным, представленным органами местного самоуправления муниципального образования «Володарский район», на 1 января 2012 года актами межведомственных комиссий признано аварийными 52 многоквартирных дома общей площадью 10 691, 50 кв.м.

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городов и поселений. Проживание в указанных жилых помещениях почти всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

II. Цели и задачи программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальному образованию «Володарский район», как выполнившему условия предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Основными целями программы являются:

* переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
* формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

* разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
* привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

В рамках настоящей Программы в 2015 году подлежат отселению 44 многоквартирных дома общей площадью 7 349,7 кв. м на территории муниципальных образований Володарского района.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих отселению в 2015 году, приведен в приложении № 1.

III. Срок реализации программы

Срок реализации Программы –2015 год.

IV. Система программных мероприятий

Программа предусматривает следующие мероприятия по ее реализации:

**Таблица № 1**

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения  | Ожидаемые результаты  | Ответственные исполнители  |
| 1.  | Нормативно-правовое обеспечение получения, распределения иосвоения денежныхсредств из Фонда иобластного бюджета  | 2015 г. | получение финансовых средств Фонда,представление отчета в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области  | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 2.  | Размещение информационных материалов о Фонде  | 2015 г. | информирование населения  | Администрация муниципального образования «Володарский район», МУ Редакция газеты «Заря Каспия»  |
| 3.  | Переселение гражданиз аварийногожилищного фонда  | 2015 г. | предоставление гражданам, переселяемым изаварийного жилищного фонда,благоустроенных жилых помещений,ликвидация аварийного жилищного фонда  | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| 4.  | Организация иведение мониторингареализации районной адресной программы и муниципальных адресных программ иусловий предоставления финансовой поддержкиза счет средствФонда  | 2015 г. | представление отчета в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области  | Администрация муниципального образования «Володарский район» |

V. **Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

Муниципальное образование «Володарский район» представляет заявку в Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства долевого финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан, включая средства Фонда, поступают из областного бюджета в виде субсидий в бюджет МО «Володарский район» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области.

Средства Фонда, бюджета Астраханской области и бюджета МО «Володарский район» направляются на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, согласно муниципальным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

- предоставления нанимателям жилых помещений в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом;

- предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Формирование районной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предполагает:

* проведение анализа существующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* разработку предложений по внесению изменений в районное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующее:

* оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления поселений по вопросам реализации Программы, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой;
* приобретение жилых помещений;
* установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий;
* информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации;
* сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации;
* разработку механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков

**VI. Ресурсное обеспечение программы**.

Реализация Программы предусматривается за счет средств Фонда, бюджета Астраханской области и бюджета МО «Володарский район».

Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Распределение денежных средств по муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе:

**Таблица 2**

**Объемы и источники финансирования Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость переселения граждан |
| Всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств бюджета МО «Володарский район» | Внебюджетные источники финансирования |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2015 год** |
| **Итого по Поселок Володарский:** | **122101879,5** | **85573347,1** | **18264266,15** | **18264266,25** | **0** |
| 1 | п Володарский ул Гагарина д.11 | 8 316 289,50 | 5 901 579,99 | 1 207 354,75 | 1 207 354,76 | 0 |
| 2 | п Володарский ул Заречная д.24 | 2 601 255,00 | 1 845 957,20 | 377 648,90 | 377 648,90 | 0 |
| 3 | п Володарский ул Заречная д.26 | 2 943 796,50 | 2 089 038,69 | 427 378,90 | 427 378,91 | 0 |
| 4 | п Володарский ул Заречная д.27 | 2 912 890,50 | 2 067 106,52 | 422 891,99 | 422 891,99 | 0 |
| 5 | п Володарский ул Заречная д.29 | 3 404 811,00 | 2 416 193,48 | 494 308,76 | 494 308,76 | 0 |
| 6 | п Володарский ул Заречная д.30 | 2 748 058,50 | 1 950 134,98 | 398 961,76 | 398 961,76 | 0 |
| 7 | п Володарский ул Заречная д.31 | 3 587 671,50 | 2 545 958,79 | 520 856,35 | 520 856,36 | 0 |
| 8 | п Володарский ул Заречная д.32 | 3 162 714,00 | 2 244 391,52 | 459 161,24 | 459 161,24 | 0 |
| 9 | п Володарский ул Заречная д.33 | 3 234 828,00 | 2 295 566,57 | 469 630,71 | 469 630,72 | 0 |
| 10 | п Володарский ул Товарищеская д.2 | 2 338 554,00 | 1 659 533,80 | 339 510,10 | 339 510,10 | 0 |
| 11 | п Володарский ул Товарищеская д.4 | 2 292 195,00 | 1 626 635,55 | 332 779,72 | 332 779,73 | 0 |
| 12 | п Володарский ул Товарищеская д.5 | 8 316 289,50 | 5 901 579,99 | 1 207 354,75 | 1 207 354,76 | 0 |
| 13 | п Володарский ул Товарищеская д.6 | 2 451 876,00 | 1 739 951,73 | 355 962,13 | 355 962,14 | 0 |
| 14 | п Володарский ул Товарищеская д.7 | 3 028 788,00 | 2 149 352,14 | 439 717,93 | 439 717,93 | 0 |
| 15 | п Володарский ул Товарищеская д.8 | 3 088 024,50 | 2 191 388,79 | 448 317,85 | 448 317,86 | 0 |
| 16 | п Володарский ул Фрунзе д.2 | 8 491 423,50 | 6 025 862,26 | 1 232 780,62 | 1 232 780,62 | 0 |
| 17 | п Володарский ул Фрунзе д.4 | 8 682 010,50 | 6 161 110,61 | 1 260 449,94 | 1 260 449,95 | 0 |
| 18 | п Володарский ул Фрунзе д.6 | 8 450 215,50 | 5 996 619,37 | 1 226 798,06 | 1 226 798,07 | 0 |
| 19 | п Володарский ул Фрунзе д.8 | 7 780 585,50 | 5 521 422,47 | 1 129 581,51 | 1 129 581,52 | 0 |
| 20 | п Володарский ул Гагарина д.1 | 9 047 731,50 | 6 136 783,47 | 1 455 474,01 | 1 455 474,02 | 0 |
| 21 | п Володарский ул Центральная д.1 | 3 193 620,00 | 2 166 129,09 | 513 745,46 | 513 745,45 | 0 |
| 22 | п Володарский ул Центральная д.10 | 3 265 734,00 | 2 215 041,68 | 525 346,16 | 525 346,16 | 0 |
| 23 | п Володарский ул Центральная д.2 | 2 925 768,00 | 1 984 453,75 | 470 657,12 | 470 657,13 | 0 |
| 24 | п Володарский ул Центральная д.3 | 3 173 016,00 | 2 152 154,06 | 510 430,97 | 510 430,97 | 0 |
| 25 | п Володарский ул Центральная д.4 | 2 518 839,00 | 1 708 446,98 | 405 196,01 | 405 196,01 | 0 |
| 26 | п Володарский ул Центральная д.5 | 2 768 662,50 | 1 877 894,17 | 445 384,17 | 445 384,16 | 0 |
| 27 | п Володарский ул Центральная д.7 | 2 431 272,00 | 1 649 053,11 | 391 109,45 | 391 109,44 | 0 |
| 28 | п Володарский ул Центральная д.8 | 2 457 027,00 | 1 666 521,90 | 395 252,55 | 395 252,55 | 0 |
| 29 | п Володарский ул Центральная д.9 | 2 487 933,00 | 1 687 484,44 | 400 224,28 | 400 224,28 | 0 |
| **Итого по Актюбинский сельсовет:** | **19 406 392,50** | **13 162 727,99** | **3 121 832,24** | **3 121 832,27** | **0** |
| 1 | п Костюбе ул Набережная д.5 | 3 064 845,00 | 2 078 785,18 | 493 029,91 | 493 029,91 | 0 |
| 2 | п Костюбе ул Набережная д.6 | 4 651 353,00 | 3 154 862,21 | 748 245,39 | 748 245,40 | 0 |
| 3 | п Трубный ул Комсомольская д.14 | 4 324 264,50 | 2 933 008,66 | 695 627,92 | 695 627,92 | 0 |
| 4 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.1 | 3 682 965,00 | 2 498 035,97 | 592 464,51 | 592 464,52 | 0 |
| 5 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.4 | 3 682 965,00 | 2 498 035,97 | 592 464,51 | 592 464,52 | 0 |
| **Итого по Алтынжарский сельсовет:** | **13 181 409,00** | **8 940 523,14** | **2 120 442,92** | **2 120 442,94** | **0** |
| 1 | п Камардан ул Гагарина д.16 | 5 624 892,00 | 3 815 182,21 | 904 854,89 | 904 854,90 | 0 |
| 2 | п Камардан ул Гагарина д.17 | 2 132 514,00 | 1 446 415,23 | 343 049,38 | 343 049,39 | 0 |
| 3 | п Камардан ул Перевозная д.2 | 5 424 003,00 | 3 678 925,70 | 872 538,65 | 872 538,65 | 0 |
| **Итого по село Зеленга:** | **18 504 967,50** | **12 551 320,58** | **2 976 823,47** | **2 976 823,45** | **0** |
| 1 | с Зеленга ул Новая д.81 | 2 426 121,00 | 1 645 559,36 | 390 280,82 | 390 280,82 | 0 |
| 2 | с Зеленга ул Советская д.78 | 2 163 420,00 | 1 467 377,77 | 348 021,12 | 348 021,11 | 0 |
| 3 | с Зеленга ул Советская д.91 | 4 223 820,00 | 2 864 880,41 | 679 469,80 | 679 469,79 | 0 |
| 4 | с Зеленга ул Советская д.93 | 2 567 773,50 | 1 741 637,66 | 413 067,92 | 413 067,92 | 0 |
| 5 | с Зеленга ул Школьная д.14 | 7 123 833,00 | 4 831 865,38 | 1 145 983,81 | 1 145 983,81 | 0 |
| **Итого по Козловский сельсовет:** | **16 096 875,00** | **10 867 736,15** | **2 614 569,43** | **2 614 569,42** | **0** |
| 1 | с Козлово ул 30 лет Победы д.44 | 13 238 070,00 | 8 937 626,21 | 2 150 221,90 | 2 150 221,89 | 0 |
| 2 | с Козлово ул Октябрьская д.50 | 2 858 805,00 | 1 930 109,94 | 464 347,53 | 464 347,53 | 0 |
|  | **Итого** | **189291523,5** | **131095655** | **29097934,21** | **29097934,33** |  |

Размер предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений определен в размере 25755 руб. в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 г. №7/Пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2014 года".

**VII. Обоснование объема средств**

Объем средств рассчитывается исходя из расселяемой площади аварийного жилья и стоимости одного квадратного метра.

**VIII. Планируемые показатели**

В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 499 граждан, проживающих в 44 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года; ликвидировать 7349,7 кв. м аварийного жилищного фонда.

**IX. Оценка эффективности**

 **и ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

-реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

-снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Володарский район», признанных в установленном порядке аварийными.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

-обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделяемой в 2015 году, и обязательной доли финансирования из бюджета МО «Володарский район» 7349,7 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 499 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на территории муниципального образования «Володарский район».

Приложение №1

к Программе

Перечень многоквартирных домов, подлежащих отселению в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **2015 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по Поселок Володарский:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **235** | **235** | **3 410,30** | **72** | **0** | **72** | **3 410,30** | **0** | **3 410,30** |
| 1 | п Володарский ул Гагарина д.11 | 117 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 31 | 31 | 322,9 | 11 | 0 | 11 | 322,9 | 0 | 322,9 |
| 2 | п Володарский ул Заречная д.24 | 96 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 7 | 7 | 101 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
| 3 | п Володарский ул Заречная д.26 | 97 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 10 | 10 | 114,3 | 2 | 0 | 2 | 114,3 | 0 | 114,3 |
| 4 | п Володарский ул Заречная д.27 | 89 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 4 | 4 | 113,1 | 2 | 0 | 2 | 113,1 | 0 | 113,1 |
| 5 | п Володарский ул Заречная д.29 | 99 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 9 | 9 | 132,2 | 2 | 0 | 2 | 132,2 | 0 | 132,2 |
| 6 | п Володарский ул Заречная д.30 | 100 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 6 | 6 | 106,7 | 2 | 0 | 2 | 106,7 | 0 | 106,7 |
| 7 | п Володарский ул Заречная д.31 | 101 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 5 | 5 | 139,3 | 2 | 0 | 2 | 139,3 | 0 | 139,3 |
| 8 | п Володарский ул Заречная д.32 | 88 | 27.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 9 | 9 | 122,8 | 2 | 0 | 2 | 122,8 | 0 | 122,8 |
| 9 | п Володарский ул Заречная д.33 | 102 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 6 | 6 | 125,6 | 1 | 0 | 1 | 125,6 | 0 | 125,6 |
| 10 | п Володарский ул Товарищеская д.2 | 121 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 7 | 7 | 90,8 | 2 | 0 | 2 | 90,8 | 0 | 90,8 |
| 11 | п Володарский ул Товарищеская д.4 | 122 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 5 | 5 | 89 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 89 |
| 12 | п Володарский ул Товарищеская д.5 | 124 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 19 | 19 | 322,9 | 7 | 0 | 7 | 322,9 | 0 | 322,9 |
| 13 | п Володарский ул Товарищеская д.6 | 123 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 4 | 4 | 95,2 | 2 | 0 | 2 | 95,2 | 0 | 95,2 |
| 14 | п Володарский ул Товарищеская д.7 | 125 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 8 | 8 | 117,6 | 2 | 0 | 2 | 117,6 | 0 | 117,6 |
| 15 | п Володарский ул Товарищеская д.8 | 126 | 28.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 7 | 7 | 119,9 | 2 | 0 | 2 | 119,9 | 0 | 119,9 |
| 16 | п Володарский ул Фрунзе д.2 | 90 | 27.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 18 | 18 | 329,7 | 5 | 0 | 5 | 329,7 | 0 | 329,7 |
| 17 | п Володарский ул Фрунзе д.4 | 91 | 27.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 24 | 24 | 337,1 | 8 | 0 | 8 | 337,1 | 0 | 337,1 |
| 18 | п Володарский ул Фрунзе д.6 | 92 | 27.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 29 | 29 | 328,1 | 8 | 0 | 8 | 328,1 | 0 | 328,1 |
| 19 | п Володарский ул Фрунзе д.8 | 93 | 27.12.2006 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | 27 | 27 | 302,1 | 8 | 0 | 8 | 302,1 | 0 | 302,1 |
| **Итого по Актюбинский сельсовет:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **72** | **72** | **753,5** | **11** | **0** | **11** | **753,5** | **0** | **753,5** |
| 1 | п Костюбе ул Набережная д.5 | 166 | 24.12.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 15 | 15 | 119 | 2 | 0 | 2 | 119 | 0 | 119 |
| 2 | п Костюбе ул Набережная д.6 | 165 | 24.12.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 9 | 9 | 180,6 | 3 | 0 | 3 | 180,6 | 0 | 180,6 |
| 3 | п Трубный ул Комсомольская д.14 | 12-А | 18.03.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 11 | 11 | 167,9 | 2 | 0 | 2 | 167,9 | 0 | 167,9 |
| 4 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.1 | 167 | 24.12.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 26 | 26 | 143 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 143 |
| 5 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.4 | 168 | 26.12.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 11 | 11 | 143 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 143 |
| **Итого по Алтынжарский сельсовет:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **34** | **34** | **511,8** | **7** | **0** | **7** | **511,8** | **0** | **511,8** |
| 1 | п Камардан ул Гагарина д.16 | 26-б | 30.04.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 12 | 12 | 218,4 | 3 | 0 | 3 | 218,4 | 0 | 218,4 |
| 2 | п Камардан ул Гагарина д.17 | 26-в | 30.04.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 12 | 12 | 82,8 | 2 | 0 | 2 | 82,8 | 0 | 82,8 |
| 3 | п Камардан ул Перевозная д.2 | 27 | 30.04.2009 | 01.09.2017 | 01.10.2017 | 10 | 10 | 210,6 | 2 | 0 | 2 | 210,6 | 0 | 210,6 |
| **Итого по Поселок Володарский:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **69** | **69** | **1 330,60** | **25** | **0** | **25** | **1 330,60** | **0** | **1 330,60** |
| 1 | п Володарский ул Гагарина д.1 | 115 | 27.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 19 | 19 | 351,3 | 7 | 0 | 7 | 351,3 | 0 | 351,3 |
| 2 | п Володарский ул Центральная д.1 | 104 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 5 | 5 | 124 | 2 | 0 | 2 | 124 | 0 | 124 |
| 3 | п Володарский ул Центральная д.10 | 113 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 7 | 7 | 126,8 | 2 | 0 | 2 | 126,8 | 0 | 126,8 |
| 4 | п Володарский ул Центральная д.2 | 105 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 6 | 6 | 113,6 | 2 | 0 | 2 | 113,6 | 0 | 113,6 |
| 5 | п Володарский ул Центральная д.3 | 106 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 6 | 6 | 123,2 | 2 | 0 | 2 | 123,2 | 0 | 123,2 |
| 6 | п Володарский ул Центральная д.4 | 107 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 4 | 4 | 97,8 | 2 | 0 | 2 | 97,8 | 0 | 97,8 |
| 7 | п Володарский ул Центральная д.5 | 108 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 6 | 6 | 107,5 | 2 | 0 | 2 | 107,5 | 0 | 107,5 |
| 8 | п Володарский ул Центральная д.7 | 110 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 5 | 5 | 94,4 | 2 | 0 | 2 | 94,4 | 0 | 94,4 |
| 9 | п Володарский ул Центральная д.8 | 111 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 6 | 6 | 95,4 | 2 | 0 | 2 | 95,4 | 0 | 95,4 |
| 10 | п Володарский ул Центральная д.9 | 112 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 5 | 5 | 96,6 | 2 | 0 | 2 | 96,6 | 0 | 96,6 |
| **Итого по село Зеленга:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **49** | **49** | **718,5** | **21** | **15** | **6** | **718,5** | **517,5** | **201** |
| 1 | с Зеленга ул Новая д.81 | 102 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 7 | 7 | 94,2 | 3 | 2 | 1 | 94,2 | 70,2 | 24 |
| 2 | с Зеленга ул Советская д.78 | 99 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 3 | 3 | 84 | 2 | 2 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 3 | с Зеленга ул Советская д.91 | 100 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 6 | 6 | 164 | 6 | 3 | 3 | 164 | 92 | 72 |
| 4 | с Зеленга ул Советская д.93 | 101 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 10 | 10 | 99,7 | 4 | 3 | 1 | 99,7 | 74,7 | 25 |
| 5 | с Зеленга ул Школьная д.14 | 103 | 28.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 23 | 23 | 276,6 | 6 | 5 | 1 | 276,6 | 196,6 | 80 |
| **Итого по Козловский сельсовет:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **40** | **40** | **625** | **8** | **8** | **0** | **625** | **625** | **0** |
| 1 | с Козлово ул 30 лет Победы д.44 | 95 | 26.12.2006 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 32 | 32 | 514 | 6 | 6 | 0 | 514 | 514 | 0 |
| 2 | с Козлово ул Октябрьская д.50 | 44-А | 07.05.2008 | 01.09.2017 | 20.10.2017 | 8 | 8 | 111 | 2 | 2 | 0 | 111 | 111 | 0 |
|   | Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 Верно: