**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 20.04.2016 г. | N 96 |

О муниципальной программе

 «Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2015 - 2016 годы»

В связи с ликвидацией Комитета земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район», утвержденное постановлением администрации МО «Володарский район № 1701 от 03.11.2015 г. и образованием муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства», утвержденное постановлением администрации МО «Володарский район» № 1901 от 29.12.2015 г., в соответствии с Постановлением администрации МО «Володарский район» № 1467 от 01.10.2015 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Володарский район», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 годы. (приложения №1, №2).

2. Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район»(Дюсембаева):

2.1. Отделу экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» внести в реестр муниципальных программ программу «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 годы».

2.2. Отделу планирования бюджетных расходов ФЭУ администрации МО «Володарский район» предусмотреть в районном бюджете на 2015 - 2016 годы денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению реализации данной программы.

3. Разработчику Программы в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ведомства направлять в отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ администрации МО «Володарский район» квартальный, годовой (итоговый) отчеты согласно формам и срокам, установленным Постановлением администрации МО «Володарский район» от 01.10.2015 г. № 1467 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Володарский район».

4. Постановление № 1911 от 31.12.2015 г. признать утратившим силу.

5. Сектору информационных технологий (Лукманов) организационного отдела администрации МО «Володарский район» разместить муниципальную программу на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

6. Главному редактору МАУ «Редакция газеты Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативной работе Магзанова С.И.

Глава администрации Б.Г.Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 20.04.2016 г. № 96

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»**

«Развитие дорожного хозяйства

Володарского района Астраханской области

на 2015 - 2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 годы |
| Цель муниципальной программы  | Формирование единого транспортного пространства Володарского района Астраханской области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры и удовлетворение потребностей социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах |
| Задачи муниципальной программы  | Основными задачами муниципальной программы являются:* содействие экономическому и социальному развитию Володарского района, интенсификации промышленного и сельского производства, решению социальных проблем населения;
* соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, сокращение времени доставки грузов и пассажиров;
* обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение аварийности на автодорогах;
* приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;
* совершенствование и развитие сети автодорог для связи населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования;
* решение социальных проблем сельского населения, повышение ответственности органов местного самоуправления за решение задач по развитию автодорожной сети муниципальных образований.
 |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Администрация МО «Володарский район» |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе |
| Сроки реализации муниципальной программы  | * I- этап 2015-2016 гг.
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | 2015г. | 2016г. |
| Общий объем финансирования | **34936,23** | **20579,57** | **14356,66** |
| в том числе: |  |   |   |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет Астраханской области | **5453,25** | **5453,25** | **0,00** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **29482,98** | **15126,32** | **14356,66** |

**1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Социально-экономическое развитие Володарского района тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей государственной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузками на автомобильные дороги.

Володарский район расположен в юго-восточной части Астраханской области. Территориально граничит с Красноярским, Приволжским, Камызякским районами Астраханской области, Республикой Казахстан, с юга омывается Каспийским морем. Территория представляет собой плоскую равнину, разрезанную рукавами и протоками, находящуюся на 366 островах. Общая площадь земель в административных границах района составляет 2,1 тыс. кв. км.

Район включает 75 населенных пунктов, из них: районный поселок – 1, сел – 54, поселков – 18, хуторов – 2.

Население составляет – 48,8 тыс. человек.

Органы местного самоуправления в районе представлены 21-м муниципальным образованием.

Районный центр – поселок Володарский. Расстояние от г. Астрахани до районного центра – 55 километров.

Протяженность муниципальных дорог – 482 км.

**2. Цели и задачи программы**

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества и государства в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам автотранспортных средств.

 С учетом отсутствия в Володарском районе, да и в Астраханской области разветвленной сети железных дорог и навигационным режимом плавания по рекам именно автомобильные дороги выступают как гарант стабильного развития региона, района.

Следует отметить, что роль дорог не сводится только к движению по ним грузов и пассажиров, а в условиях рыночной экономики, когда к перевозкам товаров предъявляются новые требования, главные из которых скорость доставки грузов "от двери до двери", уменьшение числа перевозок, то есть те требования, которым автомобильный транспорт отвечает наилучшим образом, развитию дорог должно уделяться первостепенное значение.

 Общая протяженность сети автомобильных дорог муниципального значения на территории Володарского района на 01.01.2015 составила 482 км, с расположенными на них 24 искусственными сооружениями (мостами) и 9 паромными переправами.

В целом, сеть дорог, расположенных на территории Володарского района можно охарактеризовать следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дороги федерального значения | - |
| Дороги регионального значения | 231 км |
| Дороги местного значения | 482 км |
| Частные дороги | - |
| Бесхозяйные дороги |  |
| Итого | 713 км |

Из 482 км дорог местного значения 211,1 км дорог имеют твердое покрытие, 270,9 км – грунтовые.

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к:

- маршрутному развитию автодорожных направлений и крупных звеньев сети с учетом очередности;

- учету факторов обороноспособности и экономической безопасности при формировании приоритетов.

**3. Прогноз развития дорожного хозяйства Володарского района**

В соответствии с целью настоящей муниципальной программы: созданием условий для улучшения социально-экономического положения района, укрепления обороноспособности и экономической безопасности района, повышения конкурентоспособности товаров за счет снижения транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом, - запланированы следующие направления развития дорожного хозяйства района:

- повышение технического уровня существующих областных автодорог путем их модернизации для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств;

- продолжение формирования сети муниципальных автодорог;

-строительство новых соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру дорожной сети Володарского района;

- постадийная ликвидация бездорожья района;

-приемка внутрихозяйственных дорог, связывающих сельские населенные пункты с административным центром сельских поселений (далее - административный центр), в сеть дорог общего пользования и обеспечение их круглогодичной эксплуатации (в т.ч. ликвидация бесхозяйных дорог)

- создание сети автодорог с твердым покрытием в сельской местности;

- сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;

- финансовая поддержка предприятий, осуществляющих строительство и содержание автомобильных дорог.

Развитие улично-дорожной сети поселений обеспечит ускоренное движение транзитного транспорта и беспрепятственный проезд к социально- экономически значимым объектам. Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной сети.

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог позволит существенно снизить размер транспортной составляющей в себестоимости продукции и цене товаров. Будет продолжен перевод в сеть автодорог общего пользования части внутрихозяйственных дорог.

Будут выполняться работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных автодорог производится за счет средств бюджета Астраханской области, бюджета МО «Володарский район», бюджетов муниципальных образований Володарского района и внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и нормативному содержанию дорог и сооружений на них осуществляется на конкурсной основе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Астраханской области исходя из его возможностей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2015** | **2016** |
| Общий объем финансирования | **34936,23** | **20579,57** | **14356,66** |
| в том числе: |  |   |   |
| Федеральный бюджет  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет Астраханской области  | **5453,25** | **5453,25** | **0,00** |
| Бюджет МО «Володарский район» | **29482,98** | **15126,32** | **14356,66** |

**5. Система программных мероприятий**

Система программных мероприятий подразумевает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство дорог, находящихся на территории Володарского района. Данная система сформирована на основании заявок, представленных муниципальными образованиями и представлена в приложении 2 к данной программе.

**6. Организация управления муниципальной целевой**

**программой и контроль за ходом ее выполнения**

 Муниципальный заказчик ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и основании бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программ.

**7. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности и результативности реализации программы будет проводиться ежегодно по следующим показателям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Единица измерения** | **2015 год** | **2016 год** |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | проценты | 15 | 15 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт | проценты | 85 | 90 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 45 | 35 |

Верно:

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрацииМО "Володарский район"от 20.04.2016 г. № 96**Перечень программных мероприятий МП «Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2015 - 2016 годы»** |
| **Программные мероприятия** | **Информация о финансировании по источникам** | Ответственный исполнитель мероприятия | Мощность | Результаты выполнения мероприятия |
| **Всего** |  |
| **2015 год** | **кредиторская задолженность 2015 года\*** | **2016 год** |
| Устройство основания под парковочные места по ул. Суворова, 3 в п. Володарский, Володарского района, Астраханской области | Бюджет района | 350,00 |   |   | 350,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 636,5 м2 |   |
| Строительный контроль за выполнением работ: Устройство основания под парковочные места по ул. Суворова, 3 в п. Володарский, Володарского района, Астраханской области | Бюджет района | 10,00 |   |   | 10,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы в п. Володарский | Бюджет района | 337,96 | 337,96 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чайковского в п. Володарский | Бюджет района | 252,35 | 252,35 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 150 м2 |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет района | 111,92 | 111,92 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,5 км |   |
| Строительство подъезда к пос. Паромный от а/д "Козлово-Мултаново" в Володарском районе (кредиторская задолженность) | Бюджет района | 2527,95 | 2527,95 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт дороги общего пользования местного значения от ул. Заречная, 14 до ул. Заречная, 39, от ул. Заречная, 30 до ул. Пирогова, 18, от ул. Заречная, 39 до ул. Пирогова, 20, от ул. Заречная, 30 до ул. Первомайская, 64 в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 3984,68 | 3984,68 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,794 км |   |
| Бюджет района | 553,49 | 553,49 |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ: "Ремонт дороги общего пользования местного значения от ул. Заречная, 14 до ул. Заречная, 39, от ул. Заречная, 30 до ул. Пирогова, 18, от ул. Заречная, 39 до ул. Пирогова, 20, от ул. Заречная, 30 до ул. Первомайская, 64 в п. Володарский"  | Бюджет района | 99,90 | 99,90 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет Астраханской области | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,8 км |   |
| Бюджет района | 123,80 |   | 123,80 |   |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от а/д "Астрахань-Марфино" до ул. Маяковского, 65 А в п. Володарский | Бюджет района | 506,68 |   |   | 506,68 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,45 км |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы- ул. Мичурина в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет района | 45,69 | 45,69 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,332 км  |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы- ул. Дорожная в п. Володарский | Бюджет района | 88,69 | 88,69 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,622 км |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет района | 591,04 | 591,04 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,2 км |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Аэродромная в п. Володарский (ремонтные работы по земляному полотну) | Бюджет Астраханской области | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,567 км  |   |
| Бюджет района | 10,41 | 10,41 |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Аэродромная в п. Володарский" (земляные работы)2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Мичурина в п. Володарский» (земляные работы);3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы-ул. Дорожная в п. Володарский» (земляные работы); 4. "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дорожная" (земляные работы)5. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский» (земляные работы)  | Бюджет района | 24,33 | 24,33 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
|  Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. "Ремонт моста км 1+500 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин"2."Ремонт моста км 4+700 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин" 3."Ремонт моста км 5+500 на автомобильной дороге "от с. Большой Могой до п. Чуркин" | Бюджет района | 29,59 | 29,59 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объектам: 1. «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Мичурина»;2. «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от а/д "Астрахань-Марфино" до ул. Маяковского, 65 А в п. Володарский» | Бюджет района | 99,00 | 66,00 |   | 33,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Строительный контроль за выполнением работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского в п. Володарский» | Бюджет района | 33,00 |   |   | 33,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ по объектам: 1."Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам по ул. Фрунзе20,24,26; ул. Свердлова, 33,35,37,39 в п. Володарский"; 2."Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Володарского в п. Володарский" 3."Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в п. Володарский" | Бюджет района | 99,00 | 99,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ по объектам: 1."Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Кутузова в п. Володарский" 2."Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным жилым домам по пер. Спортивный в п. Володарский" (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 78,00 | 23,00 | 55,00 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт тротуара по пл. Октябрьская, ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет района | 2384,20 | 2384,20 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Технический надзор за выполнением работ по объекту: "Ремонт тротуара по пл. Октябрьская, ул. Володарского в п. Володарский" | Бюджет района | 60,00 | 60,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Устройство тротуара в п. Володарский  | Бюджет района | 507,31 | 507,31 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт тротуара | Бюджет района | 99,79 | 99,79 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Благоустройство площадки перед котельной | Бюджет района | 65,53 | 65,53 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Поставка строительных материалов для ремонта направляющего барьерного ограждения по пл. Октябрьская, ул. Володарского в п. Володарский | Бюджет района | 498,00 | 498,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Выполнение работ по монтажу и демонтажу ограждения тротуара в п. Володарский (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 733,67 | 727,05 | 6,62 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Поселок Володарский" | Бюджет района | 866,60 | 266,60 |   | 600,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Поселок Володарский" УМП "Лотос"  | Бюджет района | 123,71 |   |   | 123,71 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Поселок Володарский" УМП "Лотос" (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 36,88 |   | 36,88 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Приобретение механизированных инструментов и средства малой механизации для содержания автомобильных дорог | Бюджет района | 200,00 |   |   | 200,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Приобретение дорожных знаков | Бюджет района | 412,60 | 212,60 |   | 200,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Обустройство пешеходных переходов МО "Володарский район" | Бюджет района | 1500,00 |   |   | 1500,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт проезда от ул. Суворова к ФГКУ "3 отряд ФПС по Астраханской области" в п. Володарский | Бюджет района | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Профилирование автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Володарский район" | Бюджет района | 731,90 | 431,90 |   | 300,00 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Устройство грунтового основания | Бюджет района | 596,10 | 596,10 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Приобретение строительных материалов на ремонт мостов на автомобильной дороге от с. Большой Могой до п. Чуркин | Бюджет района | 187,70 | 187,70 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Поставка щебня | Бюджет района | 40,05 | 40,05 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Разработка и уплотнение грунтового основания по ул. Садовая в п.Володарский | Бюджет района | 60,81 | 60,81 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дзержинского в п. Володарский | Бюджет района | 314,77 |   |   | 314,77 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,59 км |   |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от ул. Мичурина, 20 Б до ул. Мичурина, 20 Е в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,2 км |   |
| Бюджет района | 65,94 | 65,94 |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Мичурина, 1 до пл. Октябрьская, 3А в п. Володарский | Бюджет Астраханской области | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,3 км |   |
| Бюджет района | 83,51 | 83,51 |   |   |
| Ремонт подъезда к Володарскому районному суду в п. Володарский, Володарского района (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 99,66 |   | 99,66 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,068 км |   |
| Ремонт моста км 1+500 на автомобильной дороге общего пользования местного значения "от с.Большой Могой до п.Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 654,76 | 654,76 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 12 п.м. |   |
| Бюджет района | 72,75 | 72,75 |   |   |
| Ремонт моста км 4+700 на автомобильной дороге общего пользования местного значения "от с.Большой Могой до п.Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 467,06 | 467,06 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 8 п.м. |   |
| Бюджет района | 51,90 | 51,90 |   |   |
| Ремонт моста км 5+500 на автомобильной дороге общего пользования местного значения "от с.Большой Могой до п.Чуркин" | Бюджет Астраханской области | 346,75 | 346,75 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 6 п.м. |   |
| Бюджет района | 38,53 | 38,53 |   |   |
| Оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц МО "Володарский район" | Бюджет района | 1496,16 | 1496,16 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц МО "Большемогойский сельсовет", МО "Крутовский сельсовет", МО "Новокрасинский сельсовет", МО "Актюбинский сельсовет" (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 245,30 |   | 245,30 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц МО "Актюбинский сельсовет", МО "Хуторской сельсовет", МО "Новинский сельсовет" | Бюджет района | 355,68 |   |   | 355,68 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Изготовление и поставка активных светодиодных знаков в количестве 4 штук | Бюджет района | 69,30 | 69,30 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт перильного ограждения моста через р. Чурка (о. Садковка) | Бюджет района | 20,00 | 20,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Устройство площадки из тротуарной плитки перед отделом службы ЗАГС Астраханской области по Володарскому району | Бюджет района | 319,53 | 319,53 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к с. Нариманово от а/д "Марфино-Калинино" | Бюджет района | 685,89 | 685,89 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 0,3 км |   |
| Технический надзор за выполнением работ по объекту: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к с. Нариманово от а/д "Марфино-Калинино" | Бюджет района | 23,89 | 23,89 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Аренда паромной переправы | Бюджет района | 500,00 | 500,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Аренда судна | Бюджет района | 700,00 | 700,00 |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Поставка металлопродукции на ремонт парома (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 16,00 |   | 16,00 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Предоставление субсидии бюджету МО "Новокрасинский сельсовет" согласно заключенному соглашению | Бюджет района | 96,93 |   |   | 96,93 |   |   |   |
| Предоставление субсидии бюджету МО "Мултановский сельсовет" согласно заключенному соглашению | Бюджет района | 1368,48 |   |   | 1368,48 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Предоставление субсидии бюджету МО "Козловский сельсовет" согласно заключенным соглашениям на аренду паромной переправы через реку Бузан и аренду баркаса | Бюджет района | 3024,48 |   |   | 3024,48 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Содержание паромной переправы Тишково, расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения между с. Тишково и с. Форпост Староватаженский в Володарском районе Астраханской области | Бюджет района | 3097,78 |   |   | 3097,78 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" |   |   |
| Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области | Федеральный бюджет | 0,00 |   |   |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 1,107 км |   |
| Бюджет Астраханской области | 0,00 |   |   |   |
| Бюджет района | 1615,29 |   |   | 1615,292 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области" | Бюджет района | 23,60 |   |   | 23,60 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства |   |   |
| Выделение этапов строительства объекта: "Строительство подъезда к с Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области" (кредиторская задолженность 2015 года) | Бюджет района | 20,00 |   | 20,00 |   | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства |   |   |
| **ИТОГО:** |   | **34936,23** | **20579,57** | **603,26** | **13753,40** |   |   |  |
| **в том числе:** |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   | **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |  |
|   | **Бюджет Астраханской области** | **5453,25** | **5453,25** | **0,00** | **0,00** |   |   |  |
|   | **Бюджет района** | **29482,98** | **15126,32** | **603,26** | **13753,40** |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| **\* - на 1 января 2016 года** |   |   |   |   |   |   |   |   |

Верно: