АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 31.01.2014 г. | N 43-р |
| --- | --- |

О плане мероприятий («дорожной карте»)

«Инфраструктурное обустройство земельных

участков, подлежащих предоставлению для жилищного

строительства на территории Володарского района

Астраханской области семьям, имеющим трех

и более детей

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и в рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Володарского района Астраханской области на 2011-2015 гг.»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства на территории Володарского района Астраханской области семьям, имеющим трех и более детей» (Приложение №1).

2. Рекомендовать и предусмотреть органам местного самоуправления муниципальных образований Володарского района, на территории которых расположены земельные участки, планируемые для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, но не обеспеченные инженерной инфраструктурой:

- подготовить планы мероприятий («дорожные  карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков  с учетом комплексного развития территории;

- внесение изменений в документы территориального планирования;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории;

3.Комитету земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» (Рамазанова) предусмотреть:

- выполнение кадастровых работ на основании утвержденных проектов межевания территории и постановка на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- проектирование и строительство объектов необходимой инженерной инфраструктуры

4.  Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее распоряжение на сайте администрации МО «Володарский район».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать данное распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

Глава администрации 					                  Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 31.01.2014 г.  № 43-р

План мероприятий («дорожная карта»)

«Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства на территории Володарского района Астраханской области семьям, имеющим трех и более детей».

1.Общее описание

Целью плана мероприятий  («дорожной карты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства на территории Володарского района Астраханской области семьям, имеющим трех и более детей» (далее – план мероприятий («дорожная карта») является обеспечение граждан указанной категории земельными участками, обеспеченными необходимой инженерной инфраструктурой.

Для достижения цели плана мероприятий (дорожной карты») необходимо:

- решить вопросы обеспечения земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, объектами необходимой инженерной инфраструктуры;

- реализовать мероприятия по бесплатному предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, проживающим в Володарском районе Астраханской области, изъявившим желание их получить для строительства жилья экономического класса (индивидуального жилищного строительства).

Подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительными власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Законом Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области» предусмотрено бесплатное предоставление семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В первом квартале 2013 года органам государственной власти Астраханской области переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению следующими земельными участками, находящимися в федеральной собственности, в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей:

- Астраханская область Володарский район п.Володарский, ул.Мостовая -площадь 1,8 га;

- Астраханская область Володарский район с.Кзыл-Тан, ул.Абая, ул.Победы - площадь 1,86га;

- Астраханская область Володарский район с.Сизый Бугор, ул.Нариманова - площадь 0,46 га;

- Астраханская область Володарский район с.Тумак, ул.Молодежная - площадь2,0 га;

Указанные земельные участки переданы в целях бесплатного предоставления для строительства жилья экономического класса (индивидуального жилищного строительства) семьям, имеющим трех и более детей.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» принятие решения о предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, допускается только после обеспечения земельных участков объектами необходимой инженерной инфраструктурой за счет средств консолидированного бюджета Астраханской области.

В целях обеспечения земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой предусмотрены:

- внесение изменений в документы территориального планирования;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории;

- выполнение кадастровых работ на основании утвержденных проектов межевания территории и постановка на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

- проектирование и строительство объектов необходимой инженерной инфраструктуры.

Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства органам государственной власти Астраханской области для осуществления полномочий Российской Федерации, будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области с участием бюджета Астраханской области.

Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований Володарского района Астраханской области.

Результатом успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») является выполнение целевого показателя по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, муниципальной целевой программой «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры Володарского района Астраханской области на 2011-2015 г.г.» от 18.07.2011 г. № 1542.

2. План мероприятий («дорожная карта»)

2.1. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей, на территории муниципального образования «Володарский район Володарского района Астраханской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |  |
|  | Астраханская область, Володарский район, пос.Володарский, ул.Мостовая; Астраханская область, Володарский район, с.Кзыл-Тан, ул.Абая, ул.Победы; Астраханская область, Володарский район, с.Сизый Бугор, ул.Нариманова; Астраханская область, Володарский район, с.Тумак, ул.Молодежная; |
| 1. | Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Володарского района | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | 2014 | - | 135,0 | - | - | - | - | 135,0 | Бюджет муниципальных образований Володарского района |
| 2. | Принятие решения о подготовке и утверждение документации по планировке территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | Не требуется |
| 3. | Разработка документации по планировке территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | 2014 | - | 3000,2 | - | - | - | - | 3000,2 | Бюджет муниципальных образований Володарского района |
| 4. | Формирование земельных участков в соответствии проектами межевания территории, проведение кадастровых работ и постановка на государственных кадастровый учет образованных земельных участков | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | 2014 | - | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 5. | Оформление документов землепользования под объектами инфраструктуры в собственность муниципального образования | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | Не требуется |
| 6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации объектов инженерной инфраструктуры | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | 2014 | - | 620,5 | - | - | - | - | 620,5 | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 7. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | 2015-2017 | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 900,0 | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 8. | Передача земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | Не требуется |

2.2. Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства на территории Володарского района Астраханской области семья, имеющим трех и более детей, государственная собственность на которые не разграничена.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Подготовка планов мероприятий («дорожных карт») по инфраструктурному обустройству земельных участков с учетом комплексного развития территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | - | + | - | - | - | - | Не требуется |
| 2. | Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Володарского района | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | - | + | - | - | - | - | Бюджет муниципальных образований Володарского района |
| 3. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | Органы местного самоуправления муниципальных образований Володарского района | - | + | - | - | - | - | Бюджет муниципальных образований Володарского района |
| 4. | Проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | + | - | - | - | - | - | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 5. | Проведение изыскательных работ, разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры и проведения экспертизы | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | - | + | - | - | - | - | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 6. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | - | - | + | + | + | - | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |
| 7. | Передача земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, семьям, имеющих трех и более детей, для жилищного строительства | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности МО «Володарский район» | - | - | + | + | - | - | Бюджет муниципального образования «Володарский район» |

Верно: