АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05.06.2014 г. | N 1043 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан, проживающих

на территории Володарского района

Астраханской области, из аварийного

жилого фонда на 2014 – 2017 годы

за счет средств фонда содействия реформирования

жилищно-коммунального хозяйства»

В связи с изменением лимитов предоставления финансовой поддержки за счет Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году, а также прогнозного увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки в 2015-2017 г.г., администрация  МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2014 - 2017 годы за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 1).

2.Главам муниципальных образований Володарского района - участников Программы  при формировании проектов бюджета поселений  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмотреть средства на реализацию мероприятий Программы.

3.Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район»:

3.1.Отделу экономического развития и муниципального заказа ФЭУ администрации МО «Володарский район» включить Программу в перечень муниципальных целевых программ «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного жилого фонда на 2014 - 2017 годы, за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.Сектору    информационных   технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район»  разместить программу на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

6. Постановление администрации МО «Володарский район» от 25.06.2013 года № 1148 «О районной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области из аварийного  жилого фонда на 2013 – 2017 годы,  за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» считать утратившим силу.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по обеспечению жизнедеятельности Рамазанову Р.З.

Глава администрации                                                    	    Б.Г. Миндиев

Приложение  № 1
к постановлению администрации 
МО «Володарский район»

от 05.06.2014 г. № 1043

Паспорт

Муниципальной целевой программы

Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района

Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2014 – 2017 годы

за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование Программы | - | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2014 – 2017 годы за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | - | Администрация муниципального образования «Володарский район» |
| Разработчик Программы | - | Комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности муниципального образования «Володарский район» |
| Исполнители Программы | - | муниципальные образования Володарского района, подавшие заявку на включение в муниципальную адресную программу и выполняющие условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Цели Программы | - - - | переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - - - - | разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы составит 275359582,5 руб., в том числе: финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 191399328,92 руб.; средства бюджета Астраханской области – 41980126,73 руб.; средства бюджета муниципальных образований – 41980126,85 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Астраханской области и бюджета муниципальных образований – 10 691, 5 кв. м. аварийного жилищного фонда с отселением 689 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 20102 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |

- Содержание проблемы,

на решение которой направлена программа

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Володарского района Астраханской области, из аварийного жилого фонда на 2014 – 2017 годы за счет средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» необходима для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Жилищный фонд муниципального образования «Володарский район», ставший в настоящее время  аварийным, создавался в 1950-1970 г.г., наибольшую часть  аварийного фонда составляет малоэтажное 1-2-х этажное жилье.

По данным, представленным органами местного самоуправления муниципального образования  «Володарский район», на 1 января 2012 года актами межведомственных комиссий признано аварийными 52 многоквартирных дома общей площадью 10 691, 50 кв.м.

Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городов и поселений. Проживание в указанных жилых помещениях почти всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

II. Цели и задачи программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и для предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципальному образованию «Володарский район», как выполнившему условия предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Основными целями программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

Муниципальные образования Володарского района - исполнители Программы разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальная программа).

Муниципальные программы, разработанные в рамках реализации настоящей Программы, могут предусматривать план действий органов местного самоуправления, порядок переселения граждан, обоснование объема средств местного бюджета на цели переселения граждан с указанием способов переселения, привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения программ.

В рамках настоящей Программы в 2014 - 2017 годах подлежат отселению 52 многоквартирных дома общей площадью 10 691, 50  кв. м на территории муниципальных образований Володарского района.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих отселению в 2014 – 2017 годах, приведен в приложении № 1.

III. Срок реализации программы

Срок реализации Программы –2014 – 2017 годы.

IV. Система программных мероприятий

Программа предусматривает следующие мероприятия по ее реализации:

Таблица № 1

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение получения, распределения и освоения денежных средств из Фонда и областного бюджета | 2014 -2017 годы | получение финансовых средств Фонда, представление отчета в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | Органы местного самоуправления |
| 2. | Размещение информационных материалов о Фонде | 2014 - 2017 годы | информирование населения | Администрация муниципального образования «Володарский район», МУ Редакция газеты «Заря Каспия» |
| 3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2014 - 2017 годы | предоставление гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, благоустроенных жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда | Органы местного самоуправления |
| 4. | Организация и ведение мониторинга реализации районной адресной программы и муниципальных адресных программ и условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда | 2014 – 2017 годы | представление отчета в министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | Органы местного самоуправления |

V. Реализация мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

Муниципальное образование «Володарский район» представляет заявку в Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Средства долевого финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан, включая средства Фонда, поступают из областного бюджета в виде субсидий в местные бюджеты в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области.

Средства Фонда, бюджета Астраханской области и местных бюджетов направляются на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, согласно муниципальным адресным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2017 годах.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

- предоставления нанимателям жилых помещений в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом;

- предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Формирование районной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предполагает:

- проведение анализа существующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- разработку предложений по внесению изменений в районное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующее:

- оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления поселений по вопросам реализации Программы, проведение выборочных проверок целевого использования средств, предусмотренных Программой;

- приобретение жилых помещений;

- установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации;

- сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации;

- разработку механизма контроля за использованием освобожденных земельных участков.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств Фонда, бюджета Астраханской области и местных бюджетов муниципальных образований Володарского района.

Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

Распределение денежных средств по муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе:

Таблица № 2

Объемы и источники финансирования Программы

| № п\п | Наименование муниципальных образований | Средства Фонда, руб. | Средства областного бюджета, руб. | Средства муниципаль- ного бюджета, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование «Актюбинский сельсовет» | 13 162 727,99 | 3 121 832,24 | 3 121 832,24 | 19 406 392,5 |
| 2 | Муниципальное образование «Алтынжарский сельсовет» | 8 940 523,14 | 2 120 442,92 | 2 120 442,94 | 13 181 409 |
| 3 | Муниципальное образование «Козловский сельсовет» | 10 867 736,15 | 2 614 569,43 | 2 614 569,43 | 16 096 875 |
| 4 | Муниципальное образование «Новинский сельсовет» | 58 430 575,22 | 12 482 057,39 | 12 482 057,39 | 83 394 690 |
| 5 | Муниципальное образование «Поселок Володарский» | 85 573 347,10 | 18 264 266,15 | 18 264 266,25 | 122 101 879,50 |
| 6 | Муниципальное образование «Сизобугорский сельсовет» | 1 873 098,74 | 400 135,13 | 400 135,13 | 2 673 369 |
| 7 | Муниципальное образование «Село Зеленга» | 12 551 320,58 | 2 976 823,47 | 2 976 823,45 | 18 504 967,5 |
|  | Итого по муниципальным образованиям | 191399382,92 | 41980126,73 | 41980126,85 | 275359582,5 |

Размер предельной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений определен в размере 25755  руб. в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 г. №7/Пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014  года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  на 1 квартал 2014 года".

VII. Обоснование объема средств

Объем средств рассчитывается исходя из расселяемой площади  аварийного жилья и стоимости одного квадратного метра.

VIII. Планируемые показатели

В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 689 граждан, проживающих в 52  многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года; ликвидировать 10 691, 50  кв. м аварийного жилищного фонда.

IX. Оценка эффективности

и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

-реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

-снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Володарский район», признанных в установленном порядке аварийными.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

-обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-ликвидация при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделяемой в 2013 – 2017 годах, и обязательной доли финансирования из бюджетов муниципальных образований Володарского района 10 691, 50  кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 689 жителей из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на территории муниципального образования «Володарский район».

Приложение №1

к  Программе

Перечень многоквартирных домов, подлежащих отселению в 2014 – 2017 годах

| № п/п | Адрес МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |
| МО « Новинский сельсовет» |
| 1 | с Новинка ул Школьная д.2 | 28 | 28 | 400 | 8 | 8 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 2 | с Новинка ул Школьная д.3 | 29 | 29 | 400 | 8 | 8 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 3 | с Новинка ул Школьная д.4 | 21 | 21 | 400 | 8 | 8 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 4 | с Новинка ул Школьная д.5 | 23 | 23 | 400 | 8 | 8 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 5 | с Новинка ул Школьная д.6 | 26 | 26 | 546 | 12 | 12 | 0 | 546 | 546 | 0 |
| 6 | с Новинка ул Школьная д.7 | 37 | 37 | 546 | 12 | 12 | 0 | 546 | 546 | 0 |
| 7 | с Новинка ул Школьная д.8 | 28 | 28 | 546 | 12 | 12 | 0 | 546 | 546 | 0 |
| МО «Сизобугорский сельсовет» |
| 1 | с Сизый Бугор ул Первомайская д.32 | 4 | 4 | 103,8 | 2 | 2 | 0 | 103,8 | 103,8 | 0 |
| МО «Поселок Володарский» |
| 1 | п Володарский ул Гагарина д.11 | 31 | 31 | 322,9 | 11 | 0 | 11 | 322,9 | 0 | 322,9 |
| 2 | п Володарский ул Заречная д.24 | 7 | 7 | 101 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
| 3 | п Володарский ул Заречная д.26 | 10 | 10 | 114,3 | 2 | 0 | 2 | 114,3 | 0 | 114,3 |
| 4 | п Володарский ул Заречная д.27 | 4 | 4 | 113,1 | 2 | 0 | 2 | 113,1 | 0 | 113,1 |
| 5 | п Володарский ул Заречная д.29 | 9 | 9 | 132,2 | 2 | 0 | 2 | 132,2 | 0 | 132,2 |
| 6 | п Володарский ул Заречная д.30 | 6 | 6 | 106,7 | 2 | 0 | 2 | 106,7 | 0 | 106,7 |
| 7 | п Володарский ул Заречная д.31 | 5 | 5 | 139,3 | 2 | 0 | 2 | 139,3 | 0 | 139,3 |
| 8 | п Володарский ул Заречная д.32 | 9 | 9 | 122,8 | 2 | 0 | 2 | 122,8 | 0 | 122,8 |
| 9 | п Володарский ул Заречная д.33 | 6 | 6 | 125,6 | 1 | 0 | 1 | 125,6 | 0 | 125,6 |
| 10 | п Володарский ул Товарищеская д.2 | 7 | 7 | 90,8 | 2 | 0 | 2 | 90,8 | 0 | 90,8 |
| 11 | п Володарский ул Товарищеская д.4 | 5 | 5 | 89 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 89 |
| 12 | п Володарский ул Товарищеская д.5 | 19 | 19 | 322,9 | 7 | 0 | 7 | 322,9 | 0 | 322,9 |
| 13 | п Володарский ул Товарищеская д.6 | 4 | 4 | 95,2 | 2 | 0 | 2 | 95,2 | 0 | 95,2 |
| 14 | п Володарский ул Товарищеская д.7 | 8 | 8 | 117,6 | 2 | 0 | 2 | 117,6 | 0 | 117,6 |
| 15 | п Володарский ул Товарищеская д.8 | 7 | 7 | 119,9 | 2 | 0 | 2 | 119,9 | 0 | 119,9 |
| 16 | п Володарский ул Фрунзе д.2 | 18 | 18 | 329,7 | 5 | 0 | 5 | 329,7 | 0 | 329,7 |
| 17 | п Володарский ул Фрунзе д.4 | 24 | 24 | 337,1 | 8 | 0 | 8 | 337,1 | 0 | 337,1 |
| 18 | п Володарский ул Фрунзе д.6 | 29 | 29 | 328,1 | 8 | 0 | 8 | 328,1 | 0 | 328,1 |
| 19 | п Володарский ул Фрунзе д.8 | 27 | 27 | 302,1 | 8 | 0 | 8 | 302,1 | 0 | 302,1 |
| 20 | п Володарский ул Гагарина д.1 | 19 | 19 | 351,3 | 7 | 0 | 7 | 351,3 | 0 | 351,3 |
| 21 | п Володарский ул Центральная д.1 | 5 | 5 | 124 | 2 | 0 | 2 | 124 | 0 | 124 |
| 22 | п Володарский ул Центральная д.10 | 7 | 7 | 126,8 | 2 | 0 | 2 | 126,8 | 0 | 126,8 |
| 23 | п Володарский ул Центральная д.2 | 6 | 6 | 113,6 | 2 | 0 | 2 | 113,6 | 0 | 113,6 |
| 24 | п Володарский ул Центральная д.3 | 6 | 6 | 123,2 | 2 | 0 | 2 | 123,2 | 0 | 123,2 |
| 25 | п Володарский ул Центральная д.4 | 4 | 4 | 97,8 | 2 | 0 | 2 | 97,8 | 0 | 97,8 |
| 26 | п Володарский ул Центральная д.5 | 6 | 6 | 107,5 | 2 | 0 | 2 | 107,5 | 0 | 107,5 |
| 27 | п Володарский ул Центральная д.7 | 5 | 5 | 94,4 | 2 | 0 | 2 | 94,4 | 0 | 94,4 |
| 28 | п Володарский ул Центральная д.8 | 6 | 6 | 95,4 | 2 | 0 | 2 | 95,4 | 0 | 95,4 |
| 29 | п Володарский ул Центральная д.9 | 5 | 5 | 96,6 | 2 | 0 | 2 | 96,6 | 0 | 96,6 |
| МО «Актюбинский сельсовет» |
| 1 | п Костюбе ул Набережная д.5 | 15 | 15 | 119 | 2 | 0 | 2 | 119 | 0 | 119 |
| 2 | п Костюбе ул Набережная д.6 | 9 | 9 | 180,6 | 3 | 0 | 3 | 180,6 | 0 | 180,6 |
| 3 | п Трубный ул Комсомольская д.14 | 11 | 11 | 167,9 | 2 | 0 | 2 | 167,9 | 0 | 167,9 |
| 4 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.1 | 26 | 26 | 143 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 143 |
| 5 | с Кзыл-Тан ул Гагарина д.4 | 11 | 11 | 143 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 143 |
| МО «Алтынжарский сельсовет» |
| 1 | п Камардан ул Гагарина д.16 | 12 | 12 | 218,4 | 3 | 0 | 3 | 218,4 | 0 | 218,4 |
| 2 | п Камардан ул Гагарина д.17 | 12 | 12 | 82,8 | 2 | 0 | 2 | 82,8 | 0 | 82,8 |
| 3 | п Камардан ул Перевозная д.2 | 10 | 10 | 210,6 | 2 | 0 | 2 | 210,6 | 0 | 210,6 |
| МО «Село Зеленга» |
| 1 | с Зеленга ул Новая д.81 | 7 | 7 | 94,2 | 3 | 2 | 1 | 94,2 | 70,2 | 24 |
| 2 | с Зеленга ул Советская д.78 | 3 | 3 | 84 | 2 | 2 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 3 | с Зеленга ул Советская д.91 | 6 | 6 | 164 | 6 | 3 | 3 | 164 | 92 | 72 |
| 4 | с Зеленга ул Советская д.93 | 10 | 10 | 99,7 | 4 | 3 | 1 | 99,7 | 74,7 | 25 |
| 5 | с Зеленга ул Школьная д.14 | 23 | 23 | 276,6 | 6 | 5 | 1 | 276,6 | 196,6 | 80 |
| МО «Козловский сельсовет» |
| 1 | с Козлово ул 30 лет Победы д.44 | 32 | 32 | 514 | 6 | 6 | 0 | 514 | 514 | 0 |
| 2 | с Козлово ул Октябрьская д.50 | 8 | 8 | 111 | 2 | 2 | 0 | 111 | 111 | 0 |

Верно: